Администрация ЗАТО г. Железногорск

ПРОТОКОЛ

29.03.2017 г. г. Железногорск

Выездного совещания рабочей группы по вопросу строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома по пр-кту Ленинградский, 18Г

**Председатель:**

Руководитель Управления градостроительства

Администрации ЗАТО г. Железногорск С.Н. Добролюбов

**Секретарь:**

Главный специалист Управления градостроительства И.Д. Дементьева

**Присутствовали:**

Старший помощник прокурора ЗАТО г. Железногорск А.В. Быков

Главный специалист отдела общественных связей А.Ю. Маркович

Директор ООО СК “Енисей” А.М. Богородский

Участники долевого строительства: В.В. Оборонов

С.А. Крестников

В ходе совещания проведен осмотр строящегося дома.

В результате осмотра установлено:

1. Завершаются работы по кирпичной кладке технического этажа пятого подъезда.

2. Начаты работы по кирпичной кладке 4 этажа 6 подъезда.

3. В 1 и 2 подъездах выполнена ливневая канализация на 100%.

4. Отопление выполнено на 100% в 1, 2, 3, 4 подъездах.

5. В первом подъезде выполнены отделочные работы на 2, 3, 4, 5 этажах.

6. В 3 и 4 подъездах ведется монтаж остекления лоджий.

**Решили:**

1. Очередное выездное совещание рабочей группы провести через месяц.

2. Обязать Богородского А.М. обеспечить беспрепятственный доступ рабочей группы на строительную площадку в назначенное время.

3. Настоящий протокол направить в Службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

Председательствующий С.Н. Добролюбов

Секретарь И.Д. Дементьева