Приложение № 2

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск					от  10.05.2017  №  799

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по обустройству мест массового отдыха населения ЗАТО Железногорск у            водных объектов в 2017 году

| п/п |  | Наименование мероприятия |  |  | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Городской пляж на Кантатском водохранилище в районе МАУК «ПКиО», в районе мкр. Заозерный, зона отдыха в районе пр-кта Ленинградский Ответственное предприятие – МП «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | Получить в МРУ № 51 ФМБА России санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям, безопасным для здоровья населения. Осуществлять производственный контроль в соответствии с программой производственного контроля (контроль качества воды водоема и песка) | до 01.06.2017 летний период |
| 1.2 |  |  |  | Обследовать водолазами дно водного объекта в пределах участка акватории, отведенного для купания, очистить от водных растений, коряг, камней, стекла и пр. (за исключением зоны отдыха пр-кт Ленинградский) | до 01.06.2017 |
| 1.3 |  |  |  | Обозначить границы зоны купания в водоеме буйками оранжевого цвета для обеспечения безопасности отдыхающих на воде (за исключением зоны отдыха пр-кт Ленинградский) | до 01.06.2017 |
| 1.4 |  |  |  | Организовать посты спасения на воде с дежурством спасателей, медперсонала (за исключением зоны отдыха пр-кт Ленинградский) | до 01.06.2017 |
| 1.5 |  |  |  | Выполнить подсыпку и рыхление поверхностного слоя песка | до 01.06.2017 |
| 1.6 |  |  |  | Производить рыхление поверхностного слоя песка не реже одного раза в неделю | летний период |
| 1.7 |  |  |  | Очистить зону рекреации и прилегающую зеленую зону от бытового мусора, сухостоя | до 01.06.2017 |
| 1.8 |  |  |  | Произвести ремонт и побелку лестничных маршей, ротонды (за исключением зоны отдыха пр-кт Ленинградский) | до 01.06.2017 |
| 1.9 |  |  |  | Отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы | до 01.06.2017 |
| 1.10 |  |  |  | Установить вкладыши в урны | до 01.06.2017 |
| 1.11 |  |  |  | Установить контейнеры для сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов | до 01.06.2017 |
| 1.12 |  |  | Организовать уборку рекреации и вывоз твердых коммунальных отходов ежедневно |  | летний период |
| 1.13 |  |  | Обеспечить обслуживающий персонал уборочным инвентарем и дезинфицирующими средствами для проведения дезинфекции в кабинках для переодевания |  | летний период |
| 1.14 |  |  | Установить знаки о запрещении проезда в зону отдыха, исключить съезд автотранспорта на зеленые зоны, прилегающие к пляжу мкр. Зозерный |  | до 01.06.2017 |
| 1.15 |  |  | Оборудовать стенды с материалами по предупреждению несчастных случаев, данными о температуре воды и воздуха (за исключением зоны отдыха пр-кт Ленинградский) |  | до 01.06.2017 |
| 1.16 |  |  | Обеспечить водоснабжение, соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям (за исключением зоны отдыха пр-кт Ленинградский) |  | до 01.06.2017 |
| 1.17 |  |  | Обеспечить городские пляжи общественными туалетами (за исключением зоны отдыха пр-кт Ленинградский) |  | до 01.06.2017 |
| 1.18 |  |  | Установить предупредительные знаки о запрещении купания в водоеме в зоне отдыха пр-кт Ленинградский |  | до 01.06.2017 |
| II. Зоны отдыха на пруду на реке Тартат пос. Подгорный, на пруду на реке Тартат пос. Новый Путь Ответственное предприятие – МП «ЖКХ» (С.Н. Коршунов) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Получить в МРУ № 51 ФМБА России санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водных объектов санитарным правилам и условиям, безопасным для здоровья населения. Осуществлять производственный контроль в соответствии с программой производственного контроля (контроль качества песка) |  |  |  | до 01.06.2017 летний период |
| 2.2 | Установить предупредительные знаки о запрещении купания в водоеме в зонах отдыха |  |  |  | до 01.06.2017 |
| 2.3 | Выполнить подсыпку и рыхление поверхностного слоя песка |  |  |  | до 01.06.2017 |
| 2.3 | Очистить зоны отдыха и прилегающие зеленые зоны от бытового мусора, сухостоя |  |  |  | до 01.06.2017 |
| 2.4 | Отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы (за исключением зоны на реке Тартат пос. Новый Путь) |  |  |  | до 01.06.2017 |
| 2.5 | Установить урны |  |  |  | до 01.06.2017 |
| 2.6 | Установить контейнеры для сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов |  |  |  | до 01.06.2017 |
| 2.7 | Организовать уборку рекреации и вывоз твердых коммунальных отходов ежедневно |  |  |  | летний период |