Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.09.2018 № 1683

Приложение № 1  
к паспорту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Цели, задачи, показатели | Единица измерения | | Вес показателя | | Источник информации | | 2016 год | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Цель программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО Железногорск | | | | | | | | | | | | |
|  | Целевой показатель 1: Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в муниципальном образовании | | % | | x | | Управляющие организации, паспорт благоустройства дворовых территорий | 41,24 | | 51,55 | 62,7 | 77,5 | 90,5 |
|  | Целевой показатель 2: Доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | | % | | x | | Управление градостроительства, паспорт благоустройства общественных пространств | 90,2 | | 90,9 | 91,7 | 92,4 | 93,1 |
| 1.1. | Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие: Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении Правил благоустройства | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Количество дел, в области благоустройства, рассматриваемых административной комиссией | | ед. | | 0,05 | | Секретарь административной комиссии городского округа ЗАТО Железногорск | 12 | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 1.2. | Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие: Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды;  Мероприятие: Субсидии в форме гранта управляющей организации на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Количество дворовых территорий муниципального образования | ед. | | 0,05 | | Управляющие организации, Управление градостроительства | | | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 |
| 1.2.2. | Количество благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами) | ед. | | 0,1 | | Управляющие организации, паспорт благоустройства дворовых территорий | | | 292 | 365 | 444 | 549 | 641 |
| 1.2.3. | Площадь дворовых территорий муниципального образования | кв.м. | | 0,05 | | Управляющие организации, паспорт благоустройства дворовых территорий | | | 2 629 829,8 | 2 629 829,8 | 2 629 829,8 | 2 629 829,8 | 2 629 829,8 |
| 1.2.4. | Площадь благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения, малыми архитектурными формами) | кв.м. | | 0,05 | | Управляющие организации, паспорт благоустройства дворовых территорий | | | 1389057,79 | 1 681 888,79 | 1 992 671,32 | 2 264 691,11 | 2 446 305,63 |
| 1.2.5. | Доля площади благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий в муниципальном образовании | % | | 0,05 | | Управляющие организации, паспорт благоустройства дворовых территорий | | | 52,82 | 63,95 | 75,77 | 86,12 | 93,02 |
| 1.2.6. | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на территории муниципального образования | чел. | | 0,05 | | Управляющие организации, паспорт благоустройства дворовых территорий | | | 94361 | 93169 | 92836 | 92522 | 92229 |
| 1.2.7. | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями на территории муниципального образования | чел. | | 0,05 | | Управляющие организации, паспорт благоустройства дворовых территорий | | | 50 521 | 65 080 | 76 457 | 86 033 | 91 867 |
| 1.2.8. | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения в муниципальном образовании | % | | 0,05 | | Управляющие организации, паспорт благоустройства дворовых территорий | | | 53,54 | 69,85 | 82,36 | 92,99 | 99,61 |
| 1.2.9. | Количество общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | ед. | | 0,05 | | Управление градостроительства, паспорт благоустройства общественных пространств | | | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| 1.2.10. | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | ед. | | 0,1 | | Управление градостроительства, паспорт благоустройства общественных пространств | | | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 |
| 1.2.11. | Площадь общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | кв.м. | | 0,05 | | Управление градостроительства, паспорт благоустройства общественных пространств | | | 938 133,51 | 938 133,51 | 938 133,51 | 938 133,51 | 938 133,51 |
| 1.2.12. | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | кв.м. | | 0,05 | | Управление градостроительства, паспорт благоустройства общественных пространств | | | 881661,7 | 885163,7 | 896167,7 | 908121,9 | 930588,1 |
| 1.2.13. | Доля площади благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | % | | 0,05 | | Управление градостроительства, паспорт благоустройства общественных пространств | | | 93,98 | 94,35 | 95,53 | 96,80 | 99,20 |
|  | Мероприятие: Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.14. | Количество соглашений Администрации ЗАТО г. Железногорск, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, от списочного состава адресного перечня объектов недвижимого имущества приложения № 3 | % | | 0,03 | | Управление градостроительства | | | 0 | 0 | 20 | 30 | 50 |
| 1.3. | Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие : Осуществление постоянной работы Общественной комиссии по развитию городской среды с организацией информативности населения ЗАТО Железногорск о ходе реализации этапов Программы | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Количество предложений, поступивших по итогам общественного обсуждения проекта Программы | ед. | | 0,05 | | Секретарь общественной комиссии по развитию городской среды | | | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| 1.3.2. | Количество участников отбора предложений по благоустройству общественного пространства, размещенных на официальном сайте Администрации ЗАТО Железногорск в сети «Интернет» | ед. | | 0,05 | | | Отдел общественных связей | | 0 | 0 | 1593 | 1593 | 1593 |
| 1.3.3. | Количество совещаний общественной комиссии по развитию городской среды | ед. | | 0,05 | | | Секретарь общественной комиссии по развитию городской среды | | 0 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Мероприятие : Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.4. | Количество мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года | ед. | | 0,02 | | | Управление градостроительства | | 0 | 0 | 5 | 10 | 20 |

И.о. руководителя Управления городского хозяйства  
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.В. Синкина

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.09.2018№ 1683

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»  Значения целевых показателей на долгосрочный период | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Цели, целевые показатели | Единица измерения | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Плановый период | | Долгосрочный период по годам | | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. | Цель программы: Повышение качества и комфорта городской среды на территории ЗАТО Железногорск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Целевой показатель 1: Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий в муниципальном образовании | % | 41,24 | 51,55 | 62,7 | 77,5 | 90,5 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Целевой показатель 2: Доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования (площадей, набережных, улиц, скверов, парков, иных территорий) | % | 90,2 | 90,9 | 91,7 | 92,4 | 93,1 | 93,75 | 94,4 | 95,1 | 95,8 | 96,5 | 97,2 | 97,9 | 98,6 |

И.о. руководителя Управления городского хозяйства  
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.В. Синкина

Приложение № 3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.09.2018 № 1683

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018 году, исходя из минимального перечня работ по благоустройству

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Вид работ | Общая стоимость работ по мин. перечню, руб. | Общая стоимость работ по гранту, руб. | Общая стоимость работ по доп. перечню, руб. | Сумма софинансирования | | | | Виды трудового участия <\*> | Наименование управляющей организации | Площадь дворовой территории, кв.м. |
| доля финансового участия по минимальному перечню работ, 2 %, руб. | доля финансового участия по дополнительному перечню работ, 20 %, руб. | доля финансового участия местногобюджета, , руб. | доля финансового участия из федерального и краевого бюджета, руб. |
| 1 | Ул. 22 Партсъезда, 4 | ремонт а/б покрытия | 309 367,41 |  |  | 6 187,35 |  | 3 001,78 | 300 178,28 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 2030 |
| 2 | Ул. 22 Партсъезда, 6 | ремонт а/б покрытия | 231 276,35 |  |  | 4 625,53 |  | 2 244,07 | 224 406,75 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 2226 |
| 3 | Ул. 60 лет ВЛКСМ, 12 | ремонт а/б покрытия | 237 270,35 |  |  | 4 745,41 |  | 2 302,23 | 230 222,71 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 2969 |
| 4 | Ул. 60 лет ВЛКСМ, 36 | ремонт а/б покрытия, установка скамеек, урн | 353 604,59 |  |  | 7 072,09 |  | 3 431,01 | 343 101,48 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 3636,00 |
| 5 | Ул. 60 лет ВЛКСМ, 40 | ремонт а/б покрытия, установка скамеек, урн, обеспечение электроосвещение | 1 071 561,54 |  |  | 21 431,23 |  | 10 397,33 | 1 039 732,98 | Уборка территории | ТСН "Очаг" | 2901,50 |
| 6 | Ул. 60 лет ВЛКСМ, 66 | ремонт а/б покрытия | 501 692,33 |  |  | 10 033,85 |  | 4 867,91 | 486 790,57 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 4718 |
| 7 | Ул. Андреева, 11 | ремонт а/б покрытия | 722 985,64 |  |  | 14 459,71 |  | 7 015,11 | 701 510,82 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 2415 |
| 8 | Ул. Белорусская, 45 | ремонт а/б покрытия | 245716,53 |  |  | 4 914,33 |  | 2 384,18 | 238 418,02 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 2411 |
| 9 | Ул. Восточная, 31 | ремонт а/б покрытия, установка скамеек, урн | 815 948,85 |  |  | 16 318,98 |  | 7 917,13 | 791 712,74 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 12136 |
| 10 | Ул. Восточная, 33 | ремонт а/б покрытия, установка скамеек, урн | 339 265,71 |  |  | 6 785,31 |  | 3 291,89 | 329 188,51 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 5320 |
| 11 | Ул. Восточная,45 | ремонт а/б покрытия, установка скамеек, урн | 158 889,39 |  |  | 3 177,79 |  | 1 541,70 | 154 169,90 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 2512 |
| 12 | Ул. Комсомольская, 33 | ремонт а/б покрытия | 218 381,30 |  |  | 4 367,63 |  | 2 118,95 | 211 894,72 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 2643 |
| 13 | Ул. Комсомольская, 39 | ремонт а/б покрытия | 190 239,63 |  |  | 3 804,79 |  | 1 845,89 | 184 588,95 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 3120 |
| 14 | Ул. Королёва,10 | ремонт а/б покрытия, установка скамеек, урн | 225 681,17 |  |  | 4 513,62 |  | 2 189,78 | 218 977,77 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 3343 |
| 15 | Ул. Курчатова, 48 | ремонт а/б покрытия, обеспечение электроосвещения | 1 764 071,53 | 5 000 000,0 |  | 38 200,02 |  | 17 087,84 | 1 708 783,67 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 11924 |
| 16 | Ул. Ленина, 18 | ремонт а/б покрытия | 273 692,91 |  |  | 5 473,86 |  | 2 655,63 | 265 563,42 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 1974 |
| 17 | Ул. Ленина, 35 | ремонт а/б покрытия | 220 864,66 |  |  | 4 417,29 |  | 2 143,04 | 214 304,33 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 2391 |
| 18 | Ленинградский пр., 18 | ремонт а/б покрытия, установка скамеек, урн, обеспечение электроосвещение | 661 938,79 |  |  | 13 238,78 |  | 6 422,77 | 642 277,24 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 7964 |
| 19 | Ленинградский пр., 20 | ремонт а/б покрытия, обеспечение электроосвещения | 794 153,28 |  |  | 15 883,07 |  | 7 705,65 | 770 564,56 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 9455 |
| 20 | Ленинградский пр., 33 | ремонт а/б покрытия, установка скамеек, урн, обеспечение электроосвещение | 1 233 383,91 |  |  | 24 667,68 |  | 11 967,49 | 1 196 748,74 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 19283 |
| 21 | Ленинградский пр., 93 | ремонт а/б покрытия, электроосвещение | 748 681,44 |  |  | 14 973,63 |  | 7 264,43 | 726 443,38 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 5636 |
| 22 | Ленинградский пр., 97 | ремонт а/б покрытия, электроосвещение | 236 345,97 |  |  | 4 726,92 |  | 2 293,26 | 229 325,79 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 3652 |
| 23 | Ленинградский, пр., 103 | ремонт а/б покрытия, установка скамеек, урн, электроосвещение | 1 287 133,38 |  |  | 25 742,67 |  | 12 489,02 | 1 248 901,69 | Уборка территории | ООО "Мирт" | 3980,00 |
| 24 | Ул. Малая Садовая, 6 | ремонт а/б покрытия, установка скамеек | 249 417,64 |  |  | 4 988,35 |  | 2 420,09 | 242 009,20 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 7291 |
| 25 | Ул. Малая Садовая, 8 | ремонт а/б покрытия | 261707,74 |  |  | 5 234,15 |  | 2 539,34 | 253 934,25 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 4483 |
| 26 | Ул. Малая Садова, 10 | ремонт а/б покрытия, установка скамеек | 685 509,45 |  |  | 13 710,19 |  | 6 651,48 | 665 147,78 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 7188 |
| 27 | Ул. Октябрьская, 21 | ремонт а/б покрытия, установка скамеек, урн, обеспечение электроосвещение | 663 515,74 |  |  | 13 270,31 |  | 6 438,07 | 643 807,36 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 3047 |
| 28 | Ул. Пушкина, 33 | ремонт а/б покрытия | 197 622,93 |  |  | 3 952,46 |  | 1 917,53 | 191 752,94 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 4674 |
| 29 | Ул. Пушкина, 34 | ремонт а/б покрытия, установка скамеек, урн, детскго игрового и спортивного оборудования | 284 791,80 |  | 50 358,50 | 5 695,84 | 10 071,70 | 3 162,21 | 316 220,55 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 3002 |
| 30 | Ул. Саянская, 1 | ремонт а/б покрытия | 606 142,54 |  |  | 12 122,85 |  | 5 881,38 | 588 138,31 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 9013 |
| 31 | Ул. Свердлова, 37 | ремонт а/б покрытия | 319 479,61 |  |  | 6 389,59 |  | 3 099,90 | 309 990,12 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 4231 |
| 32 | Ул. Свердлова, 39 | ремонт а/б покрытия | 190 795,79 |  |  | 3 815,92 |  | 1 851,29 | 185 128,58 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 2952 |
| 33 | Ул. Советской Армии, 25 | ремонт а/б покрытия | 278 864,92 |  |  | 5 577,30 |  | 2 705,82 | 270 581,80 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 2138 |
| 34 | Ул. Советской Армии, 27 | ремонт а/б покрытия | 168 379,68 |  |  | 3 367,59 |  | 1 633,78 | 163 378,31 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 2967 |
| 35 | Ул. Толстого, 3А | ремонт а/б покрытия | 525 855,14 |  |  | 10 517,10 |  | 5 102,36 | 510 235,68 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 5165 |
| 36 | Ул. Узкоколейная, 27 | ремонт а/б покрытия | 799 899,79 |  |  | 15 998,00 |  | 7 761,40 | 776 140,39 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 4303 |
| 37 | Ул. Чапаева, 4 | ремонт а/б покрытия, установка скамеек | 270 822,45 |  |  | 5 416,45 |  | 2 627,78 | 262 778,22 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 2246 |
| 38 | Ул. Школьная, 48А | ремонт а/б покрытия | 117 694,60 |  |  | 2 353,89 |  | 1 141,99 | 114 198,72 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 2091 |
| 39 | Ул. Школьная, 63 | ремонт а/б покрытия | 182 705,35 |  |  | 3 654,11 |  | 1 772,78 | 177 278,46 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 3501 |
| 40 | Ул. Боровая, 3А | ремонт а/б покрытия | 676 481,63 |  |  | 13 529,63 |  | 6 563,88 | 656 388,12 | Уборка территории | МП "ЖКХ" | 9357,00 |
| 41 | Ул. Боровая, 7 | ремонт а/б покрытия | 172 940,04 |  |  | 3 458,80 |  | 1 678,03 | 167 803,21 | Уборка территории | МП "ЖКХ" | 1259,00 |
| 42 | Ул. Боровая, 13 | ремонт а/б покрытия | 229 664,75 |  |  | 4 593,30 |  | 2 228,43 | 222 843,02 | Уборка территории | МП "ЖКХ" | 1447,00 |
| 43 | Ул. Боровая, 13А | ремонт а/б покрытия | 360 811,98 |  |  | 7 216,24 |  | 3 500,95 | 350 094,79 | Уборка территории | МП "ЖКХ" | 1447,00 |
| 44 | Ул. Боровая, 15 | ремонт а/б покрытия | 472 734,04 |  |  | 9 454,68 |  | 4 586,92 | 458 692,44 | Уборка территории | МП "ЖКХ" | 2543,00 |
| 45 | Ул. Боровая, 17 | ремонт а/б покрытия | 260 516,97 |  |  | 5 210,34 |  | 2 527,79 | 252 778,84 | Уборка территории | МП "ЖКХ" | 2106,00 |
| 46 | Ул. Боровая, 17А | ремонт а/б покрытия | 274 292,91 |  |  | 5 485,86 |  | 2 661,46 | 266 145,59 | Уборка территории | МП "ЖКХ" | 2100,00 |
| 47 | Ул. Боровая, 19 | ремонт а/б покрытия | 283 015,67 |  |  | 5 660,31 |  | 2 746,09 | 274 609,27 | Уборка территории | МП "ЖКХ" | 1464,00 |
| 48 | Ул. Боровая, 19А | ремонт а/б покрытия | 192 841,57 |  |  | 3 856,83 |  | 1 871,14 | 187 113,60 | Уборка территории | МП "ЖКХ" | 1817,00 |
| 49 | Ул. Кировская, 5 | ремонт а/б покрытия | 198 012,59 |  |  | 3 960,25 |  | 1 921,31 | 192 131,03 | Уборка территории | МП "ЖКХ" | 1706,00 |
| 50 | Ул. Кировская, 7 | ремонт а/б покрытия | 125 358,41 |  |  | 2 507,17 |  | 1 216,35 | 121 634,89 | Уборка территории | МП "ЖКХ" | 1460,00 |
| 51 | Ул. Кировская, 15 | ремонт а/б покрытия | 568 901,72 |  |  | 11 378,03 |  | 5 520,04 | 552 003,65 | Уборка территории | МП "ЖКХ" | 6729,00 |
| 52 | Ул. Лесная, 3 | ремонт а/б покрытия | 882 261,80 |  |  | 17 645,24 |  | 8 560,56 | 856 056,00 | Уборка территории | МП "ЖКХ" | 4112,00 |
| 53 | Ул. Мира, 1 | ремонт а/б покрытия | 144 236,38 |  |  | 2 884,73 |  | 1 399,52 | 139 952,13 | Уборка территории | МП "ЖКХ" | 1449,00 |
| 54 | Ул. Мира, 3 | ремонт а/б покрытия | 161 815,49 |  |  | 3 236,31 |  | 1 570,09 | 157 009,09 | Уборка территории | МП "ЖКХ" | 1449,00 |
| 55 | Ул. Мира, 5 | ремонт а/б покрытия | 228 898,17 |  |  | 4 577,96 |  | 2 220,99 | 222 099,22 | Уборка территории | МП "ЖКХ" | 1892,00 |
| 56 | Ул. Мира, 8 | ремонт а/б покрытия | 456 189,06 |  |  | 9 123,78 |  | 4 426,39 | 442 638,89 | Уборка территории | МП "ЖКХ" | 2606,00 |
| 57 | Ул. Мира,15 | ремонт а/б покрытия | 159 082,86 |  |  | 3 181,66 |  | 1 543,58 | 154 357,62 | Уборка территории | МП "ЖКХ" | 1489,00 |
| 58 | Ул. Строительная, 12 | ремонт а/б покрытия | 738 044,52 |  |  | 14 760,89 |  | 7 161,22 | 716 122,41 | Уборка территории | МП "ЖКХ" | 6363,00 |
| 59 | Ул. Строительная, 13 | ремонт а/б покрытия | 182 843,05 |  |  | 3 656,86 |  | 1 774,12 | 177 412,07 | Уборка территории | МП "ЖКХ" | 1489,00 |
| 60 | Ул. Строительная, 14 | ремонт а/б покрытия | 611 704,01 |  |  | 12 234,08 |  | 5 935,35 | 593 534,58 | Уборка территории | МП "ЖКХ" | 6213,00 |
| 61 | Ул. Строительная, 15 | ремонт а/б покрытия | 209 767,56 |  |  | 4 195,35 |  | 2 035,37 | 203 536,84 | Уборка территории | МП "ЖКХ" | 1489,00 |
| 62 | Ул. Строительная, 16 | ремонт а/б покрытия | 458 438,08 |  |  | 9 168,76 |  | 4 448,21 | 444 821,11 | Уборка территории | МП "ЖКХ" | 6186,00 |
| 63 | Ул. Строительная, 17А | ремонт а/б покрытия | 573 978,79 |  |  | 11 479,58 |  | 5 569,30 | 556 929,91 | Уборка территории | МП "ЖКХ" | 5116,00 |
| 64 | Ул. Строительная, 27А | ремонт а/б покрытия | 474 946,71 |  |  | 9 498,93 |  | 4 608,39 | 460 839,39 | Уборка территории | МП "ЖКХ" | 4229,00 |
| 65 | Ул. 60 лет ВЛКСМ, 4 | ремонт а/б покрытия | 582635,03 |  |  | 11 652,70 |  | 5 653,29 | 565 329,04 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 6941,50 |
| 66 | Ул. 60 лет ВЛКСМ, 64 | ремонт а/б покрытия | 638551,84 |  |  | 12 771,04 |  | 6 195,85 | 619 584,95 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 4068,10 |
| 67 | Ул. Ленина, 16 | ремонт а/б покрытия | 371421,77 |  |  | 7 428,44 |  | 3 603,89 | 360 389,44 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 1309,40 |
| 68 | Ул. Мира 6а | ремонт а/б покрытия | 368 505,74 |  |  | 7 370,11 |  | 3 575,60 | 357 560,03 | Уборка территории | МП "ЖКХ" | 1582,00 |
| 69 | Ул. Кировская 14 | ремонт а/б покрытия | 152 085,48 |  |  | 3 041,71 |  | 1 475,68 | 147 568,09 | Уборка территории | МП "ЖКХ" | 1079,00 |
| 70 | Ул. Школьная 51 | ремонт а/б покрытия | 256 887,18 |  |  | 5 137,74 |  | 2 492,57 | 249 256,87 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 998,70 |
| 71 | Ул. 60 лет ВЛКСМ 6 | ремонт а/б покрытия | 549 386,76 |  |  | 10 987,74 |  | 5 330,68 | 533 068,34 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 2955,00 |
| 72 | Ул. Восточная 35 | ремонт а/б покрытия | 521 387,72 |  |  | 10 427,75 |  | 5 059,01 | 505 900,96 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 5344,72 |
| 73 | Ул. Григорьева 6 | ремонт а/б покрытия | 317 928,58 |  |  | 6 358,57 |  | 3 084,85 | 308 485,16 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 3468,29 |
| 74 | Ул. Комсомольская 25 | ремонт а/б покрытия | 275 601,98 |  |  | 5 512,04 |  | 2 674,16 | 267 415,78 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 2315,00 |
| 75 | Ул. Поселковая 26 | ремонт а/б покрытия | 977 638,26 |  |  | 19 552,77 |  | 9 485,99 | 948 599,50 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 4783,00 |
| 76 | Ул. Поселковая 30 | ремонт а/б покрытия | 123 6826,44 |  |  | 24 736,53 |  | 12 000,89 | 1 200 089,02 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 4925,86 |
| 77 | Ул. Решетнева 11 | ремонт а/б покрытия | 531 902,7 |  |  | 10 638,05 |  | 5 161,04 | 516 103,61 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 2365,89 |
| 78 | Ул. Чапаева 14 | ремонт а/б покрытия | 236 523,92 |  |  | 4 730,48 |  | 2 294,98 | 229 498,46 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 2439,62 |
| 79 | Ул. Школьная 65 | ремонт а/б покрытия | 207 718,94 |  |  | 4 154,38 |  | 2 015,49 | 201 549,07 | Уборка территории | МП ГЖКУ | 1757,95 |

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве по результатам инвентаризации

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 4 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 2 | г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 6 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 3 | г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 12 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 4 | г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 36 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 5 | г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 40 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 6 | г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 66 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 7 | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 11 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 8 | г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 45 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 9 | г. Железногорск, ул. Восточная, д. 31 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 10 | г. Железногорск, ул. Восточная, д. 33 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 11 | г. Железногорск, ул. Восточная, д. 45 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 12 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 33 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 13 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 39 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 14 | г. Железногорск, ул. Королёва, д. 10 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 15 | г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 16 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 18 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 17 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 35 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 18 | г. Железногорск, ул. Ленинградский пр., д. 18 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 19 | г. Железногорск, ул. Ленинградский пр., д. 20 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 20 | г. Железногорск, ул. Ленинградский пр., д. 33 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 21 | г. Железногорск, ул. Ленинградский пр.,д. 93 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 22 | г. Железногорск, ул. Ленинградский пр., д. 97 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 23 | г. Железногорск, ул. Ленинградский, пр., д. 103 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 24 | г. Железногорск, ул. Малая Садовая,д. 6 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 25 | г. Железногорск, ул. Малая Садовая,д. 8 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 26 | г. Железногорск, ул. Малая Садовая, д. 10 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 27 | г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 21 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 28 | г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 33 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 29 | г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 34 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 30 | г. Железногорск, ул. Саянская, д. 1 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 31 | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 37 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 32 | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 39 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 33 | г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 25 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 34 | г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 27 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 35 | г. Железногорск, ул. Толстого, д. 3А | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 36 | г. Железногорск, ул. Узкоколейная, д. 27 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 37 | г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 4 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 38 | г. Железногорск, ул. Школьная, д. 48А | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 39 | г. Железногорск, ул. Школьная, д. 63 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 40 | п. Подгорный, ул. Боровая, д. 3А | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 41 | п. Подгорный, ул.Боровая, д. 7 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 42 | п. Подгорный, ул.Боровая, д. 13 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 43 | п. Подгорный, ул.Боровая, д. 13А | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 44 | п. Подгорный, ул.Боровая, д. 15 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 45 | п. Подгорный, ул.Боровая, д. 17 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 46 | п. Подгорный, ул.Боровая, д. 17А | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 47 | п. Подгорный, ул.Боровая, д. 19 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 48 | п. Подгорный, ул.Боровая, д. 19А | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 49 | п. Подгорный, ул.Кировская, д. 5 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 50 | п. Подгорный, ул.Кировская, д. 7 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 51 | п. Подгорный, ул.Кировская, д. 15 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 52 | п. Подгорный, ул.Лесная, д. 3 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 53 | п. Подгорный, ул.Мира, д. 1 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 54 | п. Подгорный, ул.Мира, д. 3 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 55 | п. Подгорный, ул.Мира, д. 5 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 56 | п. Подгорный, ул.Мира, д. 8 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 57 | п. Подгорный, ул. Мира, д. 15 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 58 | п. Подгорный, ул.Строительная, д. 12 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 59 | п. Подгорный, ул.Строительная, д. 13 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 60 | п. Подгорный, ул.Строительная, д. 14 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 61 | п. Подгорный, ул.Строительная, д. 15 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 62 | п. Подгорный, ул.Строительная, д. 16 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 63 | п. Подгорный, ул.Строительная, д. 17А | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 64 | п. Подгорный, ул.Строительная, д. 27А | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 65 | г. Железногорск,60 лет ВЛКСМ, д. 4 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 66 | г. Железногорск, Ленина, д. 16 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 67 | г. Железногорск,60 лет ВЛКСМ, д. 64 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 68 | г. Железногорск, Школьная, д. 51 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 69 | п. Подгорный, ул.Мира, д. 6А | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 70 | п. Подгорный, ул.Кировская, д. 14 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 71 | г. Железногорск, 60 лет ВЛКСМ, д. 6 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 72 | г. Железногорск, Восточная, д. 35 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 73 | г. Железногорск, Григорьева, д. 6 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 74 | г. Железногорск, Комсомольская, д. 25 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 75 | г. Железногорск, Поселковая 26, д. | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 76 | г. Железногорск, Поселковая, д. 30 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 77 | г. Железногорск, Решетнева, д. 11 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 78 | г. Железногорск, Чапаева, д. 14 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 79 | г. Железногорск, Школьная, д. 65 | Подлежат благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году |
| 80 | г. Железногорск, Пионерский пр., д.4 | Предложений не поступало |
| 81 | г. Железногорск, Пионерский пр., д.4 | Предложений не поступало |
| 82 | г. Железногорск, Пионерский пр.,д.6 | Предложений не поступало |
| 83 | г. Железногорск, Поселковый проезд, д.10 | Предложений не поступало |
| 84 | г. Железногорск, Поселковый проезд, д.12 | Предложений не поступало |
| 85 | г. Железногорск, Поселковый проезд, д.16 | Предложений не поступало |
| 86 | г. Железногорск, Поселковый проезд, д.18 | Предложений не поступало |
| 87 | г. Железногорск, Поселковый проезд, д.20 | Предложений не поступало |
| 88 | г. Железногорск, Поселковый проезд, д.22 | Предложений не поступало |
| 89 | г. Железногорск, Поселковый проезд, д.24 | Предложений не поступало |
| 90 | г. Железногорск, Юбилейный проезд, д.6 | Предложений не поступало |
| 91 | г. Железногорск, Курчатова пр., д.2 | Предложений не поступало |
| 92 | г. Железногорск, Курчатова пр., д.12 | Предложений не поступало |
| 93 | г. Железногорск, Курчатова пр., д.18 | Предложений не поступало |
| 94 | г. Железногорск, Курчатова пр., д.30 | Предложений не поступало |
| 95 | г. Железногорск, Курчатова пр.д.42 | Предложений не поступало |
| 96 | г. Железногорск, Курчатова пр., д.56 | Предложений не поступало |
| 97 | г. Железногорск, Курчатова пр., д.58 | Предложений не поступало |
| 98 | г. Железногорск, Курчатова пр., д.60 | Предложений не поступало |
| 99 | г. Железногорск, Курчатова пр., д.62 | Предложений не поступало |
| 100 | г. Железногорск, Ленинградский пр., д.3 | Предложений не поступало |
| 101 | г. Железногорск, Ленинградский пр., д.7 | Предложений не поступало |
| 102 | г. Железногорск, Ленинградский пр., д.11 | Предложений не поступало |
| 103 | г. Железногорск, Ленинградский пр., д.12 | Предложений не поступало |
| 104 | г. Железногорск, Ленинградский пр., д.22 | Предложений не поступало |
| 105 | г. Железногорск, Ленинградский пр., д.24 | Предложений не поступало |
| 106 | г. Железногорск, Ленинградский пр., д.57 | Предложений не поступало |
| 107 | г. Железногорск, Ленинградский пр., д.153 | Предложений не поступало |
| 108 | г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.3 | Предложений не поступало |
| 109 | г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.5 | Предложений не поступало |
| 110 | г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.13 | Предложений не поступало |
| 111 | г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д.15 | Предложений не поступало |
| 112 | г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 26 | Предложений не поступало |
| 113 | г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 28 | Предложений не поступало |
| 114 | г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.70 | Предложений не поступало |
| 115 | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 3 | Предложений не поступало |
| 116 | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 4 | Предложений не поступало |
| 117 | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 6 | Предложений не поступало |
| 118 | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 8 | Предложений не поступало |
| 119 | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 18 | Предложений не поступало |
| 120 | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 21 | Предложений не поступало |
| 121 | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 22 | Предложений не поступало |
| 122 | г. Железногорск, ул. Андреева, д.29 | Предложений не поступало |
| 123 | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 31 | Предложений не поступало |
| 124 | г. Железногорск, ул. Андреева, д.33 | Предложений не поступало |
| 125 | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33 А | Предложений не поступало |
| 126 | г. Железногорск, ул. Андреева, д. 35 | Предложений не поступало |
| 127 | г. Железногорск, ул. Белорусская, д.28А | Предложений не поступало |
| 128 | г. Железногорск, ул. Белорусская, д.30А | Предложений не поступало |
| 129 | г. Железногорск, ул. Белорусская, д.30Б | Предложений не поступало |
| 130 | г. Железногорск, ул. Белорусская, д.34 | Предложений не поступало |
| 131 | г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 44 | Предложений не поступало |
| 132 | г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 46 | Предложений не поступало |
| 133 | г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 48 | Предложений не поступало |
| 134 | г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 49 А | Предложений не поступало |
| 135 | г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 50 | Предложений не поступало |
| 136 | г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 52 | Предложений не поступало |
| 137 | г. Железногорск, ул. Восточная, д. 5 | Предложений не поступало |
| 138 | г. Железногорск, ул. Восточная, д. 19 | Предложений не поступало |
| 139 | г. Железногорск, ул. Восточная, д. 27 | Предложений не поступало |
| 140 | г. Железногорск, ул. Восточная, д. 41 | Предложений не поступало |
| 141 | г. Железногорск, ул. Восточная, д.43 | Предложений не поступало |
| 142 | г. Железногорск, ул. Восточная, д. 47 | Предложений не поступало |
| 143 | г. Железногорск, ул. Восточная, д. 62 | Предложений не поступало |
| 144 | г. Железногорск, ул. Госпитальная, д. 16 | Предложений не поступало |
| 145 | г. Железногорск, ул. Ерамака, д. 15 | Предложений не поступало |
| 146 | г. Железногорск, ул. Загородная, д. 3 | Предложений не поступало |
| 147 | г. Железногорск, ул. Загородная, д. 4 | Предложений не поступало |
| 148 | г. Железногорск, ул. Загородная, д. 5 | Предложений не поступало |
| 149 | г. Железногорск, ул. Загородная, д. 6 | Предложений не поступало |
| 150 | г. Железногорск, ул. Калинина, д. 17 | Предложений не поступало |
| 151 | г. Железногорск, ул. Калинина, д. 18 | Предложений не поступало |
| 152 | г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19 | Предложений не поступало |
| 153 | г. Железногорск, ул. Калинина, д. 20 | Предложений не поступало |
| 154 | г. Железногорск, ул. Калинина, д. 22 | Предложений не поступало |
| 155 | г. Железногорск, ул. Калинина, д. 24 | Предложений не поступало |
| 156 | г. Железногорск, ул. Калинина, д. 26 | Предложений не поступало |
| 157 | г. Железногорск, ул. Калинина, д.30 | Предложений не поступало |
| 158 | г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32 | Предложений не поступало |
| 159 | г. Железногорск, ул. Кирова, д. 8 | Предложений не поступало |
| 160 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.1 | Предложений не поступало |
| 161 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 2 | Предложений не поступало |
| 162 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 3 | Предложений не поступало |
| 163 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 4 | Предложений не поступало |
| 164 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 5 | Предложений не поступало |
| 165 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 6 | Предложений не поступало |
| 166 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7 | Предложений не поступало |
| 167 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7 А | Предложений не поступало |
| 168 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 8 | Предложений не поступало |
| 169 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.10 | Предложений не поступало |
| 170 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11 | Предложений не поступало |
| 171 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11 А | Предложений не поступало |
| 172 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 12 | Предложений не поступало |
| 173 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 13 | Предложений не поступало |
| 174 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 14 | Предложений не поступало |
| 175 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 15 | Предложений не поступало |
| 176 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 16 | Предложений не поступало |
| 177 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 17 | Предложений не поступало |
| 178 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 18 | Предложений не поступало |
| 179 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 19 А | Предложений не поступало |
| 180 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 20 | Предложений не поступало |
| 181 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 22 | Предложений не поступало |
| 182 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 26 | Предложений не поступало |
| 183 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 28 | Предложений не поступало |
| 184 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 30 | Предложений не поступало |
| 185 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.32 | Предложений не поступало |
| 186 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 34 | Предложений не поступало |
| 187 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.38 | Предложений не поступало |
| 188 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 45 | Предложений не поступало |
| 189 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 48 | Предложений не поступало |
| 190 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 50 | Предложений не поступало |
| 191 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 54 | Предложений не поступало |
| 192 | г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 56 | Предложений не поступало |
| 193 | г. Железногорск, ул. Королева, д. 7 | Предложений не поступало |
| 194 | г. Железногорск, ул. Крупской , д. 3 | Предложений не поступало |
| 195 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 5 | Предложений не поступало |
| 196 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7 | Предложений не поступало |
| 197 | г. Железногорск, ул. Ленина, д.7 А | Предложений не поступало |
| 198 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 8 | Предложений не поступало |
| 199 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 10 | Предложений не поступало |
| 200 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11 А | Предложений не поступало |
| 201 | г. Железногорск, ул. Ленина, д.12 | Предложений не поступало |
| 202 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 19 | Предложений не поступало |
| 203 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 20 | Предложений не поступало |
| 204 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 21 | Предложений не поступало |
| 205 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 22 | Предложений не поступало |
| 206 | г. Железногорск, ул. Ленина, д.24 | Предложений не поступало |
| 207 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 25 | Предложений не поступало |
| 208 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 26 | Предложений не поступало |
| 209 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 27 | Предложений не поступало |
| 210 | г. Железногорск, ул. Ленина, д.36 | Предложений не поступало |
| 211 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 | Предложений не поступало |
| 212 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 А | Предложений не поступало |
| 213 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 40 | Предложений не поступало |
| 214 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 44 | Предложений не поступало |
| 215 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45 А | Предложений не поступало |
| 216 | г. Железногорск, ул. Ленина, д.47 А | Предложений не поступало |
| 217 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 48 А | Предложений не поступало |
| 218 | г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49 А | Предложений не поступало |
| 219 | г. Железногорск, ул. Малая Садовая, д. 2 | Предложений не поступало |
| 220 | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4А | Предложений не поступало |
| 221 | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4Б | Предложений не поступало |
| 222 | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 16 | Предложений не поступало |
| 223 | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 17 Б | Предложений не поступало |
| 224 | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 А | Предложений не поступало |
| 225 | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 Б | Предложений не поступало |
| 226 | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 | Предложений не поступало |
| 227 | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 А | Предложений не поступало |
| 228 | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 23 | Предложений не поступало |
| 229 | г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 24 | Предложений не поступало |
| 230 | г. Железногорск, ул. Маяковского, д.25 | Предложений не поступало |
| 231 | г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 3 | Предложений не поступало |
| 232 | г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 17 | Предложений не поступало |
| 233 | г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 23 | Предложений не поступало |
| 234 | г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 26 | Предложений не поступало |
| 235 | г. Железногорск, ул. Октябрьская, д.29 | Предложений не поступало |
| 236 | г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 32 | Предложений не поступало |
| 237 | г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 33 | Предложений не поступало |
| 238 | г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 36 | Предложений не поступало |
| 239 | г. Железногорск, ул. Октябрьская, д.39 | Предложений не поступало |
| 240 | г. Железногорск, ул. П. Штефана, д. 4 | Предложений не поступало |
| 241 | г. Железногорск, ул. П. Штефана, д. 10 | Предложений не поступало |
| 242 | г. Железногорск, ул. Парковая, д. 4 | Предложений не поступало |
| 243 | г. Железногорск, ул. Парковая, д. 12 | Предложений не поступало |
| 244 | г. Железногорск, ул. Парковая, д. 14 | Предложений не поступало |
| 245 | г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 27 | Предложений не поступало |
| 246 | г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 29 | Предложений не поступало |
| 247 | г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 31 | Предложений не поступало |
| 248 | г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 33 | Предложений не поступало |
| 249 | г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 35 | Предложений не поступало |
| 250 | г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 37 | Предложений не поступало |
| 251 | г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 39 | Предложений не поступало |
| 252 | г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 47 | Предложений не поступало |
| 253 | г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 19 | Предложений не поступало |
| 254 | г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 20 | Предложений не поступало |
| 255 | г. Железногорск, ул. Пушкина, д.21 | Предложений не поступало |
| 256 | г. Железногорск, ул. Пушкина, д.22 | Предложений не поступало |
| 257 | г. Железногорск, ул. Пушкина, д.23 | Предложений не поступало |
| 258 | г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 24 | Предложений не поступало |
| 259 | г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 25 | Предложений не поступало |
| 260 | г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 26 | Предложений не поступало |
| 261 | г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 27 | Предложений не поступало |
| 262 | г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 29 | Предложений не поступало |
| 263 | г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 30 | Предложений не поступало |
| 264 | г. Железногорск, ул. Пушкина, д.31 | Предложений не поступало |
| 265 | г. Железногорск, ул. Решетнева, д.13 | Предложений не поступало |
| 266 | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 8 | Предложений не поступало |
| 267 | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 10 | Предложений не поступало |
| 268 | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 53 | Предложений не поступало |
| 269 | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 56 | Предложений не поступало |
| 270 | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 61 | Предложений не поступало |
| 271 | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 66 | Предложений не поступало |
| 272 | г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 70 | Предложений не поступало |
| 273 | г. Железногорск, ул. Северная, д. 6 | Предложений не поступало |
| 274 | г. Железногорск, ул. Северная, д. 8 | Предложений не поступало |
| 275 | г. Железногорск, ул. Северная, д. 14 | Предложений не поступало |
| 276 | г. Железногорск, ул. Северная, д. 16 | Предложений не поступало |
| 277 | г. Железногорск, ул. Северная, д. 20 | Предложений не поступало |
| 278 | г. Железногорск, ул. Советская, д. 13 | Предложений не поступало |
| 279 | г. Железногорск, ул. Советская, д. 20 | Предложений не поступало |
| 280 | г. Железногорск, ул. Советская, д. 30 | Предложений не поступало |
| 281 | г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 5 | Предложений не поступало |
| 282 | г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 11 | Предложений не поступало |
| 283 | г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 15 | Предложений не поступало |
| 284 | г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 19 | Предложений не поступало |
| 285 | г. Железногорск, ул. Таежная, д. 60 | Предложений не поступало |
| 286 | г. Железногорск, ул. Таежная, д. 63 | Предложений не поступало |
| 287 | г. Железногорск, ул. Таежная, д. 64 | Предложений не поступало |
| 288 | г. Железногорск, ул. Таежная, д. 65 | Предложений не поступало |
| 289 | г. Железногорск, ул. Таежная, д. 67 | Предложений не поступало |
| 290 | г. Железногорск, ул. Таежная, д. 68 | Предложений не поступало |
| 291 | г. Железногорск, ул. Таежная, д. 69 | Предложений не поступало |
| 292 | г. Железногорск, ул. Таежная, д. 70 | Предложений не поступало |
| 293 | г. Железногорск, ул. Таежная, д. 74 | Предложений не поступало |
| 294 | г. Железногорск, ул. Толстого, д. 9 | Предложений не поступало |
| 295 | г. Железногорск, ул. Толстого, д. 13 | Предложений не поступало |
| 296 | г. Железногорск, ул. Толстого, д. 18 | Предложений не поступало |
| 297 | г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20 | Предложений не поступало |
| 298 | г. Железногорск, ул. Толстого, д. 21А | Предложений не поступало |
| 299 | г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 5 | Предложений не поступало |
| 300 | г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 8 | Предложений не поступало |
| 301 | г. Железногорск, ул. Чапаева, д. 13 | Предложений не поступало |
| 302 | г. Железногорск, ул. Школьная, д. 35 | Предложений не поступало |
| 303 | пос. Подгорный, ул. Боровая, д. 3 | Предложений не поступало |
| 304 | пос. Подгорный, ул. Боровая, д. 9 | Предложений не поступало |
| 305 | пос. Подгорный, ул. Боровая, д. 11 | Предложений не поступало |
| 306 | пос. Подгорный, ул. Боровая, д. 23 | Предложений не поступало |
| 307 | пос. Подгорный, ул. Кировская, д. 6 | Предложений не поступало |
| 308 | пос. Подгорный, ул. Кировская, д. 8 | Предложений не поступало |
| 309 | пос. Подгорный, ул. Кировская, д. 13 | Предложений не поступало |
| 310 | пос. Подгорный, ул. Кировская, д. 13А | Предложений не поступало |
| 311 | пос. Подгорный, ул. Лесная, д. 6 | Предложений не поступало |
| 312 | пос. Подгорный, ул. Лесная, д. 8 | Предложений не поступало |
| 313 | пос. Подгорный, ул. Мира, д. 2 | Предложений не поступало |
| 314 | пос. Подгорный, ул. Мира д. ,6 | Предложений не поступало |
| 315 | пос. Подгорный, ул. Мира, д. 10 | Предложений не поступало |
| 316 | пос. Подгорный, ул. Мира, д. 10А | Предложений не поступало |
| 317 | пос. Подгорный, ул. Мира, д. 11 | Предложений не поступало |
| 318 | пос. Подгорный, ул. Мира, д. 16 | Предложений не поступало |
| 319 | пос. Подгорный, ул. Строительная, д. 5 | Предложений не поступало |
| 320 | пос. Подгорный, ул. Строительная, д. 7 | Предложений не поступало |
| 321 | пос. Подгорный, ул. Строительная, д. 17 | Предложений не поступало |
| 322 | пос. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 2 | Предложений не поступало |
| 323 | пос. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 4 | Предложений не поступало |
| 324 | пос. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 6 | Предложений не поступало |
| 325 | пос. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 8 | Предложений не поступало |
| 326 | пос. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 10 | Предложений не поступало |
| 327 | пос. Новый Путь, ул. Гагарина, д.12 | Предложений не поступало |
| 328 | пос. Новый Путь, ул. Гагарина, д.14 | Предложений не поступало |
| 329 | пос. Новый Путь, ул. Гагарина, д.16 | Предложений не поступало |
| 330 | пос. Новый путь, ул. Майская, д.23 | Предложений не поступало |
| 331 | пос. Додоново, ул. Полевая, д. 18 | Предложений не поступало |
| 332 | пос. Додоново, ул. Полевая, д. 19 | Предложений не поступало |
| 333 | пос. Додоново, ул. Полевая, д. 20 | Предложений не поступало |
| 334 | пос. Додоново, ул. Полевая, д. 20а | Предложений не поступало |
| 335 | пос. Додоново, ул. Полевая, д. 21 | Предложений не поступало |
| 336 | пос. Додоново, ул. Новоселов, д. 2 | Предложений не поступало |
| 337 | пос. Додоново, ул. Луговая, д. 5 | Предложений не поступало |
| 338 | д. Шивера, ул. Новая, д. 4 | Предложений не поступало |
| 339 | д. Шивера, ул. Новая, д. 6 | Предложений не поступало |
| 340 | д. Шивера, ул. Новая, д. 10 | Предложений не поступало |
| 341 | д. Шивера, ул. Новая, д. 12 | Предложений не поступало |
| 342 | д. Шивера, ул. Центральная, д. 11 | Предложений не поступало |