Приложение № 2 к постановлению

Администрации ЗАТО г. Железногорск

от «______»_______2018

№_________________

Приложение № 2 к постановлению

Администрации ЗАТО г. Железногорск

от «______»_______2018

№_________________

Приложение № 2

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от  31.10.2018 №  2058

ПЛАН

проведения комплексной годовой проверки АСЦО ГО
ЗАТО Железногорск 08 ноября 2018 года

| № п/п | Проводимые мероприятия | Дата, время проведения | Кто проводит (контролирует) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доведение информации о проведении комплексной годовой проверки АСЦО ГО края до предприятий (организаций). | до 05.11.2018 | МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» О.В. Димова |
| 2. | Проведение технического обслуживания аппаратуры АСЦО ГО (П-164, П-166) в объеме ТО-2. Уточнение и внесение необходимых изменений в схемы оповещения, инструкции обслуживающему персоналу, заполнение технической документации. | до 06.11.2018 | Железногорский ЛТЦ межрайонного центра телекоммуникаций, Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» О.С. Потылицин МП «ГТС» A.M. Тюнин ООО «Эридан» и ООО «Городское телевидение «Канал-12» В.П. Чирва |
| 3. | Проверка документации, технического состояния, организации эксплуатации и работоспособности аппаратуры оповещения в местах ее установки: а) Проверка документации на АСЦО ГО: - наличие и содержание инструкций персоналу о порядке действий при запуске аппаратуры оповещения; - наличие списков оповещения, введенных в систему оповещения «Рупор» и отпечатанных на листах бумаги; - наличие графиков проведения технического обслуживания | с 05.11.2018 по 07.11.2018 | Комиссия по проверке документации на АСЦО ГО ЗАТО Железногорск, технического состояния, организации эксплуатации и работоспособности аппаратуры оповещения в местах ее установки |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | б) Проверка технического состояния, организации эксплуатации аппаратуры в местах ее установки: - наличие и исправность аппаратуры; - полнота и качество проведения ТО; - уровень подготовки обслуживающего персонала; - возможность передачи речевой информации представителем комиссии |  |  |
| 4. | Отправка информации в МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» о проделанной работе и готовности к проверке АСЦО ГО ЗАТО Железногорск. | до 06.11.2018 | Руководители предприятий (организаций) задействованных в прослушивании сообщений |
| 5. | Публикация в городских газетах объявления о дате и времени подачи сигналов гражданской обороны. | до 02.11.2018 | МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» О.В. Димова |
| 6. | Выступление по программам местного телевидения и радиовещания с предупреждением населения ЗАТО Железногорск о дате и времени подачи сигналов гражданской обороны. | до 02.11.2018 | МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» О.В. Димова |
| 7. | Представление доклада о готовности к проверке АСЦО ГО в адрес ГУ МЧС России по Красноярскому краю и в Красноярский филиал ПАО « Ростелеком». | до 07.11.2018 | МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» О.В. Димова |
| 8. | Выход двух специальных автомобилей, оборудованных громкоговорителями для дублирования сигналов оповещения населения о проведении проверки АСЦО ГО Красноярского края: один автомобиль - ул. Загородная; второй автомобиль - ул. Школьная (участок от ул. Андреева до ул. Октябрьской) ЗАТО г. Железногорск | 08.11.2018 15.00-15.30 | Межмуниципальное управление МВД России по ЗАТО г.Железногорск Красноярского края М.М. Кеуш |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | Проверка работоспособности АСЦО ГО Красноярского края: - команда № 1 - запуск системы «Рупор» оператором ЕДДС для оповещение должностных лиц по телефонам согласно списка; -команда № 2 - запуск непрерывного звучания сирен (сигнал «Внимание всем!» для населения ЗАТО Железногорск); - команда № 5 - передача речевого сообщения по каналам проводного радиовещания, телевизионного вещания для населения ЗАТО Железногорск; - команда № 3 - запуск непрерывного звучания сирен (сигнал «Внимание всем!» для населения ЗАТО Железногорск); - команда № 4 - передача речевого сообщения для диспетчерских служб края. Во время проведения проверки персонал предприятий связи, назначенные наблюдатели должны контролировать и фиксировать время начала, окончания и качество звучания сирен и речевых сообщений. | 08.11.2018 15.00-15.05 15.05-15.10 15.10-15.15 15.15-15.20 15.20-15.25 | МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» О.В. Димова МП «ГТС» A.M. Тюнин ООО «Эридан» и ООО «Городское телевидение «Канал-12» В.П. Чирва Железногорский ЛТЦ межрайонного центра телекоммуникаций, Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» О.С. Потылицин Руководители предприятий (организаций) |
| 10. | Отправка информации в МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» о результатах приема сигналов АСЦО ГО ЗАТО Железногорск. | до 15.00 09.11.2018 | Руководители предприятий (организаций) |
| 11. | Представление Акта проведения комплексной годовой проверки АСЦО ГО ЗАТО Железногорск, Плана устранения выявленных недостатков в ГУ МЧС России по Красноярскому краю, в Красноярский филиал ПАО «Ростелеком». | до 01.12.2018 | Заместитель Главы ЗАТО г Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Герасимов МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» О.В. Димова |