Приложение № 2

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск			от 08.05.2019   №  1018

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по обустройству мест массового отдыха

населения в зонах рекреации на водоемах

ЗАТО Железногорск  в 2019 году

| п/п |  | Наименование мероприятия |  |  | Срок исполнения, ответственное предприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Пляж на городском озере в районе Муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова», в районе мкр. Заозерный, зона отдыха в районе ул. 60 лет ВЛКСМ |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | Получить в МРУ № 51 ФМБА России санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям, безопасным для здоровья населения. Осуществлять производственный контроль в соответствии с программой производственного контроля (контроль качества воды водоема и песка) | до 01.06.2019, летний период, МБУ «Комбинат благоустройства», МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» |
| 1.2 |  |  |  | Обследовать водолазами дно водного объекта в пределах участка акватории, отведенного для купания, очистить от водных растений, коряг, камней, стекла и пр. (за исключением зоны отдыха в районе ул. 60 лет ВЛКСМ) | до 01.06.2019, МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» |
| 1.3 |  |  |  | Обозначить границы зоны купания в водоеме буйками оранжевого цвета для обеспечения безопасности отдыхающих на воде (за исключением зоны отдыха в районе ул. 60 лет ВЛКСМ) | до 01.06.2019, МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» |
| 1.4 |  |  |  | Организовать посты спасения на воде с дежурством спасателей (за исключением зоны отдыха в районе ул. 60 лет ВЛКСМ) | до 01.06.2019, МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» |
| 1.5 |  |  |  | Выполнить подсыпку и рыхление поверхностного слоя песка | до 01.06.2019, МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.6 |  |  |  | Производить рыхление поверхностного слоя песка не реже одного раза в неделю | летний период, МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.7 |  |  |  | Очистить зону рекреации и прилегающую зеленую зону от бытового мусора, сухостоя | до 01.06.2019, МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.8 |  |  |  | Произвести ремонт и побелку лестничных маршей, ротонды (за исключением зоны отдыха в районе ул. 60 лет ВЛКСМ) | до 01.06.2019, МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.9 |  |  |  | Отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы | до 01.06.2019, МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.10 |  |  |  | Установить вкладыши в урны | до 01.06.2019, МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.11 |  |  |  | Установить контейнеры для сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов | до 01.06.2019, МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.12 |  |  | Организовать уборку рекреации и вывоз твердых коммунальных отходов ежедневно |  | летний период, МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.13 |  |  | Обеспечить обслуживающий персонал уборочным инвентарем и дезинфицирующими средствами для проведения дезинфекции в кабинках для переодевания |  | летний период, МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.14 |  |  | Установить знаки о запрещении проезда в зону отдыха, исключить съезд автотранспорта на зеленые зоны, прилегающие к городскому озеру |  | до 01.06.2019, МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.15 |  |  | Оборудовать профилактические стенды с материалами по предупреждению несчастных случаев с людьми на воде, правилами поведения и купания на пляже, данными о температуре воздуха и воды, схемой акватории пляжа с указанием глубин и опасных мест (за исключением зоны отдыха в районе ул. 60 лет ВЛКСМ) |  | до 01.06.2019, МБУ «Комбинат благоустройства», МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» |
| 1.16 |  |  | Обеспечить водоснабжение, соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям (за исключением зоны отдыха в районе ул. 60 лет ВЛКСМ) |  | до 01.06.2019, МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.17 |  |  | Обеспечить городские пляжи общественными туалетами (за исключением зоны отдыха в районе ул. 60 лет ВЛКСМ) |  | до 01.06.2019, МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.18 |  |  | Установить предупредительные знаки о запрещении купания в водоеме в зоне отдыха в районе ул. 60 лет ВЛКСМ |  | до 01.06.2019, МБУ «Комбинат благоустройства» |
| II. Зоны отдыха на пруду реки Тартат пос. Подгорный, на пруду реки Тартат пос. Новый Путь |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Получить в МРУ № 51 ФМБА России санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водных объектов санитарным правилам и условиям, безопасным для здоровья населения. Осуществлять производственный контроль в соответствии с программой производственного контроля (контроль качества песка) |  |  |  | до 01.06.2019 летний период, МП «ЖКХ» |
| 2.2 | Установить предупредительные знаки о запрещении купания в водоеме в зонах отдыха |  |  |  | до 01.06.2019, МП «ЖКХ» |
| 2.3 | Выполнить подсыпку и рыхление поверхностного слоя песка |  |  |  | до 01.06.2019, МП «ЖКХ» |
| 2.4 | Производить рыхление поверхностного слоя песка не реже одного раза в неделю |  |  |  | летний период, МП «ЖКХ» |
| 2.5 | Очистить зоны отдыха и прилегающие зеленые зоны от бытового мусора, сухостоя |  |  |  | до 01.06.2019, МП «ЖКХ» |
| 2.6 | Отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы (за исключением зоны отдыха на пруду реки Тартат пос. Новый Путь) |  |  |  | до 01.06.2019, МП «ЖКХ» |
| 2.7 | Установить вкладыши в урны |  |  |  | до 01.06.2019, МП «ЖКХ» |
| 2.8 | Установить контейнеры для сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов |  |  |  | до 01.06.2019, МП «ЖКХ» |
| 2.9 | Организовать уборку рекреации и вывоз твердых коммунальных отходов ежедневно |  |  |  | летний период, МП «ЖКХ» |