Приложение № 1

к постановлению

Администрации ЗАТО

г. Железногорск

от 27.04. 2020 № 802

Приложение № 1

- к постановлению

- Администрации ЗАТО

г. Железногорск

от 16.11.2017 № 1879

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы ЗАТО Железногорск

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки муниципальной программы | Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск», Устав ЗАТО Железногорск |
| Разработчик муниципальной программы | Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск |
| Исполнители муниципальной программы | Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск |
| Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы | Подпрограммы не выделяются. Мероприятие № 1 «Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для проживания» Мероприятие № 2 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений» Мероприятие № 3 «Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск» Мероприятие № 4 «Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества» Мероприятие № 5 «Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» Мероприятие № 6 «Разработка проекта внесение изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск» Мероприятие № 7 «Разработка программ комплексного развития ЗАТО Железногорск» Мероприятие № 8 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» Мероприятие № 9 «Расходы на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории» |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на территории ЗАТО Железногорск |
| Задачи муниципальной программы | - 1. Установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск; - 2. Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания условий по строительству объектов инфраструктуры; - 3. Возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества, при расселении из аварийных домов; - 4. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск; - 5. Разработка программ комплексного развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Железногорск; - 6. Предоставление молодым семьям – участникам мероприятия социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения; - 7. Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации по планировке территории |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы реализации не выделяются. 2020 - 2022 годы |
| - Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы | Приложение к паспорту муниципальной программы |
| Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего - 26 273 516,00 руб., в том числе: - средства федерального бюджета - 1 716 115,18 руб., в том числе по годам: в 2020 году - 1 716 115,18 руб.; в 2021 году - 0,00 руб.; в 2022 году - 0,00 руб.; - средства краевого бюджета - 10 711 884,82 руб. в том числе по годам: в 2020 году - 10 711 884,82 руб.; в 2021 году - 0,00 руб.; в 2022 году - 0,00 руб.; - средства местного бюджета - 13 845 516,00 руб., в том числе по годам: в 2020 году - 13 185 516,00 руб.; в 2021 году - 330 000,00 руб.; в 2022 году - 330 000,00 руб. |

Исполняющий обязанности заместителя

Руководителя Управления градостроительства                          А.М. Фролов

2. Характеристика текущего состояния социально-

экономического развития градостроительной и

жилищной сферы с указанием основных показателей

социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

Жилищная политика направлена на создание условий для обеспечения населения доступным, качественным и благоустроенным жильем. Деятельность в этой сфере осуществляется в рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, соответствующих законов Красноярского края и региональных адресных программ.

Жилищное строительство должно быть тесно связано с перспективой социально-экономического развития муниципального образования.

По состоянию на 1 января 2019 года общая площадь жилищного фонда ЗАТО Железногорск по всем видам собственности составляет 2340,05 тысяч кв.метра, на одного жителя приходится 24,7 кв. метра жилья. Это соответствует показателю жилищной обеспеченности в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации (24 - 25 кв. метров на одного человека), а также значительно превышает норму нуждаемости, установленной на территории ЗАТО Железногорск решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 24.11.2005 № 4-19Р (14 кв. метров на человека).

Однако существует высокий спрос на жилье, который обусловлен двумя факторами:

      - создание новых семей, которых ежегодно регистрируется порядка 820 семей;

      - 1465 семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий, состоит на учете для получения жилой площади в домах муниципального жилищного фонда по договорам социального найма на конец 2019 года.

Решение жилищной проблемы включает не только строительство нового, но и признание и снос ветхого и аварийного жилья.

В связи с многочисленными обращениями граждан по вопросу признания жилого помещения непригодным для проживания в соответствии с абзацем 3 пункта 33, пунктов 35, 37, 39, 40 «Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденным постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, необходимо предусмотреть обследование как минимум трех - четырех многоквартирных домов в год при ориентировочной стоимости заключения о признании одного дома аварийным 50 000,00 - 65 000,00 рублей.

С учетом ожидаемой суммы оценки одного жилого помещения в 6 000,00 рублей, для проведения оценки рыночной стоимости 21 жилого помещения в 2020 году необходимо предусмотреть не менее 130 000,00 рублей.

Для реализации указанных мероприятий  требуется  закупка следующих услуг для муниципальных нужд:

а) проведение обследования строительных конструкций многоквартирных домов на предмет соответствия безопасным условиям проживания, в целях последующего рассмотрения вопроса о признании домов аварийными и подлежащими сносу;

б) проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений.

В рамках указанных мероприятий планируются компенсационные выплаты гражданам, переселяемых из жилых помещений, признанных непригодными для проживания (есть желающие получить компенсацию за сдаваемое жилое помещение по ул. Комсомольская, дом 18, квартиры 2, 6, 9, 13).

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ документом

территориального планирования является генеральный план городского округа, в развитие которого утверждаются документы градостроительного зонирования – правила землепользования и застройки, проекты планировки территории и проекты межевания территории.

На территории ЗАТО Железногорск до настоящего времени не утверждены нормативы градостроительного проектирования, в стадии согласования находится генеральный план ЗАТО Железногорск до 2040 года.

Необходимо привести в соответствие с требованиями градостроительного законодательства документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск.

Отсутствие проектов планировки и межевания, территориального планирования и градостроительного зонирования микрорайонов и кварталов города Железногорск, а также территорий населенных пунктов, входящих в состав ЗАТО Железногорск, делает невозможным их развитие, в том числе строительство объектов инфраструктуры для муниципальных нужд, а также организацию аукционов на право аренды земельных участков.

Стратегический подход к развитию среды обитания диктует необходимость планомерного комплексного градостроительного развития территорий и разностороннего подхода к проблеме обеспечения населения доступным и комфортным жильем, включая строительство социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.  Для этого необходимо разработать соответствующие программы комплексного развития ЗАТО Железногорск.

В последние годы единственным источником удовлетворения потребности горожан в жилье являются реализуемые в городе федеральные, краевые и муниципальные программы.

Одним из основных мероприятий ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710, является финансовая поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы.

На уровне Красноярского края обеспечение жильем молодых семей как одна из важнейших задач жилищной политики решается в рамках государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края».

Социологические исследования относят жилищные условия и доходы молодой семьи к важнейшим причинам, определяющим мотивацию молодой семьи в вопросах рождения детей и укрепления семейных отношений. Неудовлетворительное жилищное положение, вынужденное проживание с родителями одного из супругов снижает уровень рождаемости и увеличивает количество разводов среди молодых семей. Молодые семьи, как правило, являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. Также они не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства.

Следовательно, самостоятельно решить проблему улучшения жилищных условий данная категория граждан не в состоянии. Однако такая категория населения, в большинстве случаев молодые специалисты градообразующих, муниципальных, федеральных учреждений и предприятий, имеет стабильную  заработную плату и перспективы её роста по мере повышения квалификации, и государственная помощь в предоставлении финансовых средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них стимулом дальнейшего профессионального роста.

За весь период реализации мероприятия с 2006 года предоставлено 236 социальных выплат, в том числе 40 – многодетным семьям.

Следует учесть, что соотношение софинансирования расходов на предоставление социальных выплат молодым семьям из местного и краевого  бюджетов в последние годы составляет 1:2 (в 2019 году - ассигнования из  бюджета ЗАТО г. Железногорск составили половину размера субсидии из краевого и федерального бюджетов).

На 01.01.2020 состоят на учете нуждающихся в жилом помещении порядка 70 молодых семей, начиная с даты постановки на учет - 2013 год с учетом достижения предельного возраста одного из супругов у большинства молодых семей в ближайшие годы, что повлечет за собой исключение их из списка участников мероприятия и негативное отношение к Администрации ЗАТО   г. Железногорск (жалобы, обращения в судебные органы). Вместе с тем происходит регулярное пополнение списка участников за счет молодых семей, имеющих трех и более детей, с первоочередным правом улучшения жилищных условий с помощью социальных выплат.

Практика реализации мероприятия на территории ЗАТО Железногорск показывает, что финансовая поддержка молодых семей в форме предоставления социальных выплат на приобретение (строительство) жилья необходима не только молодежи, но и городу в целом.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы является основой стабильных социальных условий жизни для наиболее активной части населения города, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, позволит укрепить семейные отношения, снизить социальную напряженность в обществе, создать условия для формирования активной жизненной позиции молодежи, улучшить демографическую ситуацию в целом в ЗАТО Железногорск.

Все это подтверждает целесообразность реализации соответствующих программных мероприятий на территории ЗАТО Железногорск.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития

в сфере градостроительной и жилищной политики, описание основных целей и задач муниципальной программы, тенденции социально-экономического развития сферы жилищной политики

Приоритетами в сфере градостроительной и жилищной политики в рамках реализации программы являются:

- эффективное функционирование жилищного фонда на территории ЗАТО Железногорск;

- улучшение жилищных условий молодых семей, имеющих троих и более

детей.

В рамках приоритета «Эффективное функционировании жилищного фонда на территории ЗАТО г. Железногорск» предстоит обеспечить:

- обследование многоквартирных жилых домов на предмет соответствия безопасным условиям проживания  для последующего признания домов аварийными и подлежащими сносу;

- оценку рыночной стоимости жилых помещений;

- подготовку и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания условий по строительству объектов инфраструктуры;

-  создание условий для переселения граждан из аварийного жилья за счет возмещения ущерба, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества;

- внесение изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск;

- создание условий для массового жилищного строительства, в том числе разработка программ комплексного развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Железногорск;

- подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработку документации по планировке территории ЗАТО Железногорск.

В рамках приоритета «Улучшение жилищных условий молодых семей, имеющих трех и более детей» предстоит обеспечить предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям, имеющих троих и более детей в первоочередном порядке.

Цель программы:

Создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на территории ЗАТО Железногорск.

Задачи программы:

- установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск;

- - подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания условий по строительству объектов инфраструктуры;

- - возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества, при расселении из аварийных домов;

- - внесение изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск;

- - разработка программ комплексного развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Железногорск;

- - предоставление молодым семьям – участникам мероприятия социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения;

- - подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработка документации по планировке территории.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных в программе.

4. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социально - экономического развития градостроительной и жилищной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов

Своевременная и в полном объеме реализация программы позволит обеспечить:

обследование на предмет соответствия безопасности условий проживания для последующего признания в установленном порядке их не пригодными для проживания и подлежащими сносу - не менее 9 многоквартирных домов, за программный период;

оценку рыночной стоимости - не менее 60 жилых помещений, за программный период;

подготовку и внесение изменений по  проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания условий по строительству объектов инфраструктуры - не менее в 1 документацию, за программный период;

возмещение ущерба, понесенного в результате отчуждения принадлежащего имущества при расселении из аварийных домов - не менее 3 семьям, за программный период;

- разработку проекта внесение изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, за программный период;

- разработку не менее 3 программ комплексного развития ЗАТО Железногорск, за программный период;

- долю молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения – претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец года на уровне не менее 75 %;

- подготовку не менее 2 документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработку документации по планировке территории, за программный период.

Реализация программы будет способствовать созданию условий по повышению доступности и качества жилья, обеспечивающего комфортные условия проживания для населения ЗАТО Железногорск.

Косвенный социальный эффект реализации мероприятия 8 программы заключается в  привлечении молодыми семьями дополнительных финансовых средств, в том числе: кредитных  и заемных средств на приобретение (строительство) жилого помещения, собственных средств граждан.

Это будет способствовать:

а)  развитию строительной отрасли, системы ипотечного жилищного кредитования;

б) закреплению положительных демографических тенденций, увеличению рождаемости в ЗАТО Железногорск;

в) укреплению семейных отношений и снижению уровня социальной напряженности в обществе;

г) созданию условий для формирования активной жизненной позиции молодежи.

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации представлены в приложении к паспорту муниципальной программы.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий

муниципальной программы с указанием сроков их реализации

и ожидаемых результатов

Программа не содержит подпрограмм, включает 9 мероприятий, реализация  которых совпадает со сроками реализации муниципальной программы.

Контроль выполнения показателей результативности оценивается по достижению следующих результатов:

по мероприятию 1 «Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для проживания»:

обследование на предмет соответствия безопасности условий проживания для последующего признания в установленном порядке их непригодными для проживания и подлежащими сносу - не менее  9 многоквартирных домов, за программный период.

по мероприятию 2 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений»:

обеспечение оценки рыночной стоимости - не менее 60 жилых помещений, за программный период;

по мероприятию 3 «Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск»:

подготовку и внесение изменений по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания условий по строительству объектов инфраструктуры не менее в 1 документацию, за программный период;

по мероприятию 4 «Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества»:

возмещение ущерба, понесенного в результате отчуждения принадлежащего имущества при расселении из аварийных домов - не менее 3 семьям, за программный период;

по мероприятию 5 «Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск»:

резервирование средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск»;

по мероприятию 6 «Разработка проекта внесение изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск»:

- разработку проекта внесение изменений в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, за программный период;

по мероприятию 7 «Разработка программ комплексного развития ЗАТО Железногорск»:

- разработку не менее 3 программ комплексного развития ЗАТО Железногорск, за программный период;

по мероприятию 8 «Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья»:

обеспечение доли молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец года - не менее 75 %;

по мероприятию 9 «Расходы на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории»:

подготовку не менее 3 документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), разработку документации по планировке территории.

Механизм реализации мероприятия 8 представлен в приложение № 3 к муниципальной программе.

6. Информация о ресурсном  обеспечении муниципальной программы

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы (с расшифровкой  по главным распорядителям средств бюджета ЗАТО Железногорск в разрезе отдельных мероприятий муниципальной программы) приведена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Реализация мероприятий 1, 2, 3, 6, 7, 9 муниципальной программы  осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Информация об источниках финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.