Приложение № 2

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск			от 14.05.2020 № 863

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по обустройству мест массового отдыха

населения в зонах рекреации на водоемах

ЗАТО Железногорск  в 2020 году

| п/п |  | Наименование мероприятия |  |  | Срок исполнения, ответственное предприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Городской пляж на Кантатском водохранилище в районе МАУК «ПКиО», в районе «мкр. Заозерный», зона отдыха в районе ул. 60 лет ВЛКСМ |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  | Осуществлять производственный контроль в соответствии с программой производственного контроля (контроль качества воды водоема и песка) | до 01.06.2020 с 01.06.2020 до 31.08.2020 (но не ранее отмены ограничительных мероприятий) МБУ «КБУ», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» |
| 1.2 |  |  |  | Обследовать водолазами дно водного объекта в пределах участка акватории, отведенного для купания, очистить от водных растений, коряг, камней, стекла и пр. (за исключением зоны отдыха в районе ул. 60 лет ВЛКСМ) | до 01.06.2020 МКУ ««Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (но не ранее отмены ограничительных мероприятий, но не позднее 5 дней после отмены ограничительных мероприятий) |
| 1.3 |  |  |  | Обозначить границы зоны купания в водоеме буйками оранжевого цвета для обеспечения безопасности отдыхающих на воде (за исключением зоны отдыха в районе ул. 60 лет ВЛКСМ) | до 01.06.2020 (но не ранее отмены ограничительных мероприятий, но не позднее 3 дней после отмены ограничительных мероприятий) МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» |
| 1.4 |  |  |  | Организовать посты спасения на воде с дежурством спасателей (за исключением зоны отдыха в районе ул. 60 лет ВЛКСМ) | до 01.06.2020 (но не ранее отмены ограничительных мероприятий, но не позднее 3 дней после отмены ограничительных мероприятий) МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» |
| 1.5 |  |  |  | Выполнить подсыпку и рыхление поверхностного слоя песка | до 01.06.2020 (но не ранее отмены ограничительных мероприятий) МБУ «КБУ» |
| 1.6 |  |  |  | Производить рыхление поверхностного слоя песка не реже одного раза в неделю | с 01.06.2020 до 31.08.2020 (но не ранее отмены ограничительных мероприятий) МБУ «КБУ» |
| 1.7 |  |  |  | Очистить зону рекреации и прилегающую зеленую зону от бытового мусора, сухостоя | с 01.06.2020 до 31.08.2020 (но не ранее отмены ограничительных мероприятий) МБУ «КБУ» |
| 1.8 |  |  |  | Произвести ремонт и побелку лестничных маршей, ротонды (за исключением зоны отдыха в районе ул. 60 лет ВЛКСМ) | до 01.06.2020 (но не ранее отмены ограничительных мероприятий) МБУ «КБУ» |
| 1.9 |  |  |  | Отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы | до 01.06.2020 (но не ранее отмены ограничительных мероприятий) МБУ «КБУ» |
| 1.10 |  |  |  | Установить вкладыши в урны | до 01.06.2020 (но не ранее отмены ограничительных мероприятий) МБУ «КБУ» |
| 1.11 |  |  |  | Установить контейнеры для сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов | до 01.06.2020 (но не ранее отмены ограничительных мероприятий) МБУ «КБУ» |
| 1.12 |  |  | Организовать уборку рекреации и транспортирование твердых коммунальных отходов ежедневно |  | с 01.06.2020 до 31.08.2020 (но не ранее отмены ограничительных мероприятий) МБУ «КБУ» |
| 1.13 |  |  | Обеспечить обслуживающий персонал уборочным инвентарем и дезинфицирующими средствами для проведения дезинфекции в кабинках для переодевания |  | с 01.06.2020 до 31.08.2020 (но не ранее отмены ограничительных мероприятий) МБУ «КБУ» |
| 1.14 |  |  | Установить знаки о запрещении проезда в зону отдыха, исключить съезд автотранспорта на зеленые зоны, прилегающие к Кантатскому водохранилищу |  | до 01.06.2020 (но не ранее отмены ограничительных мероприятий) МБУ «КБУ» |
| 1.15 |  |  | Оборудовать стенды с материалами по предупреждению несчастных случаев, данными о температуре воды и воздуха, сроками купального сезона и часами работы (за исключением зоны отдыха в районе ул. 60 лет ВЛКСМ) |  | до 01.06.2020 (но не ранее отмены ограничительных мероприятий, но не позднее 3 дней после отмены ограничительных мероприятий) МБУ «КБУ», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» |
| 1.16 |  |  | Обеспечить водоснабжение, соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям (за исключением зоны отдыха в районе ул. 60 лет ВЛКСМ) |  | до 01.06.2020 (но не ранее отмены ограничительных мероприятий) МБУ «КБУ» |
| 1.17 |  |  | Обеспечить городские пляжи общественными туалетами (за исключением зоны отдыха в районе ул. 60 лет ВЛКСМ) |  | до 01.06.2020 (но не ранее отмены ограничительных мероприятий) МБУ «КБУ» |
| 1.18 |  |  | Установить предупредительные знаки о запрещении купания в водоеме в зоне отдыха в районе ул. 60 лет ВЛКСМ |  | до 01.06.2020 (но не ранее отмены ограничительных мероприятий) МБУ «КБУ» |
| 1.19 |  |  | Установить режим работы городских пляжей: с 11 до 20 ежедневно |  | с 01.06.2020 до 31.08.2020 (но не ранее отмены ограничительных мероприятий) МБУ «КБУ», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» |
| 1.20 |  |  | Установить период работы городских пляжей: |  | с момента получения актов технического освидетельствования пляжных зон до 31 августа 2020 года МБУ «КБУ», МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» |
| II. Зона отдыха на озере пос. Подгорный. Ответственное предприятие – МП «Жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Осуществлять производственный контроль в соответствии с программой производственного контроля (контроль качества песка) |  |  |  | с 01.06.2020 до 31.08.2020 (но не ранее отмены ограничительных мероприятий) |
| 2.2 | Установить предупредительные знаки о запрещении купания в водоеме в зоне отдыха |  |  |  | до 01.06.2020 (но не ранее отмены ограничительных мероприятий) |
| 2.3 | Выполнить подсыпку и рыхление поверхностного слоя песка |  |  |  | до 01.06.2020 (но не ранее отмены ограничительных мероприятий) |
| 2.4 | Производить рыхление поверхностного слоя песка не реже одного раза в неделю |  |  |  | с 01.06.2020 до 31.08.2020 (но не ранее отмены ограничительных мероприятий) |
| 2.5 | Очистить зону отдыха и прилегающие зеленые зоны от бытового мусора, сухостоя |  |  |  | до 01.06.2020 (но не ранее отмены ограничительных мероприятий) |
| 2.6 | Отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы |  |  |  | до 01.06.2020 (но не ранее отмены ограничительных мероприятий) |
| 2.7 | Установить вкладыши в урны |  |  |  | до 01.06.2020 (но не ранее отмены ограничительных мероприятий) |
| 2.8 | Установить контейнеры для сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов |  |  |  | до 01.06.2020 (но не ранее отмены ограничительных мероприятий) |
| 2.9 | Организовать уборку рекреации и транспортирование твердых коммунальных отходов ежедневно |  |  |  | с 01.06.2020 до 31.08.2020 (но не ранее отмены ограничительных мероприятий) |