Приложение № 2

к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск			от 25.05.2023 № 987

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ

по обустройству мест массового отдыха

населения в зонах рекреации на водоемах

ЗАТО Железногорск  в 2023 году

| п/п | Наименование мероприятия |  |  | Срок исполнения, ответственное предприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Городской пляж на Кантатском водохранилище в районе МАУК «ПКиО», городской пляж в районе «мкр. Заозерный», Зона отдыха на озере пос. Подгорный |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Получить в МРУ № 51 ФМБА России санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям, безопасным для здоровья населения. Осуществлять производственный контроль в соответствии с программой производственного контроля (контроль качества воды водоема и песка) | до 05.06.2023, в последующем с 05.06.2023 до 31.08.2023 В части качества песка - МБУ «Комбинат благоустройства»; В части качества воды - МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» |
| 1.2 |  |  | Обследовать водолазами дно водного объекта в пределах участка акватории, отведенного для купания, очистить от водных растений, коряг, камней, стекла и пр. (за исключением зоны отдыха на озере в п. Подгорный) | до 05.06.2023 МКУ ««Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» |
| 1.3 |  |  | Направить в ГИМС МЧС России заявления – декларации: - «Городской пляж на Кантатском водохранилище в районе Муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова»; - «Городской пляж на Кантатском водохранилище в районе мкр. Заозерный». | до 05.06.2023 УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск; МКУ ««Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск |
| 1.4 |  |  | Обозначить границы зоны купания в водоеме буйками оранжевого цвета для обеспечения безопасности отдыхающих на воде (за исключением зоны отдыха на озере в п. Подгорный) | до 05.06.2023 МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» |
| 1.5 |  |  | Организовать посты спасения на воде с дежурством спасателей (за исключением зоны отдыха на озере в п. Подгорный) | до 05.06.2023, в последующем с 05.06.2023 до 31.08.2023 МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» |
| 1.6 |  |  | Выполнить подсыпку и рыхление поверхностного слоя песка | до 05.06.2023 МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.7 |  |  | Производить рыхление поверхностного слоя песка не реже одного раза в неделю | с 05.06.2023 до 31.08.2023 МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.8 |  |  | Очищать зону рекреации и прилегающую зеленую зону от бытового мусора, сухостоя | с 05.06.2023 до 31.08.2023 МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.9 |  |  | Произвести побелку лестничных маршей (за исключением пляжа в районе «мкр. Заозерный», зоны отдыха на озере в п. Подгорный) | до 05.06.2023 МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.10 |  |  | Отремонтировать и покрасить малые архитектурные формы | до 05.06.2023 МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.11 |  |  | Установить вкладыши в урны | до 05.06.2023 МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.12 |  |  | Установить контейнеры для сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов | до 05.06.2023 МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.13 |  | Организовать уборку рекреации и транспортирование твердых коммунальных отходов ежедневно |  | с 05.06.2023 до 31.08.2023 МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.14 |  | Обеспечить обслуживающий персонал уборочным инвентарем и дезинфицирующими средствами для проведения дезинфекции в кабинках для переодевания |  | с 05.06.2023 до 31.08.2023 МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.15 |  | Установить знаки о запрещении проезда в зону отдыха, прилегающую к «Нейтрино-парку», исключить съезд автотранспорта на зеленые зоны, прилегающие к Кантатскому водохранилищу |  | до 05.06.2023 МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.16 |  | Оборудовать стенды с материалами по предупреждению несчастных случаев, данными о температуре воды и воздуха, сроками купального сезона и часами работы (за исключением зоны отдыха на озере в п. Подгорный) |  | до 05.06.2023 МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» |
| 1.17 |  | Обеспечить водоснабжение, соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям |  | с 05.06.2023 до 31.08.2023 МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.18 |  | Обеспечить городские пляжи общественными туалетами. |  | до 05.06.2023 МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.19 |  | Установить предупредительные знаки о запрещении купания в водоеме зоны отдыха на озере в п. Подгорный |  | до 05.06.2023 МБУ «Комбинат благоустройства» |
| 1.20 |  | Установить режим работы городских пляжей: с 11 до 20 ежедневно |  | с 05.06.2023 до 31.08.2023 МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» |
| 1.20 |  | Установить период работы городских пляжей: |  | с момента регистрации заявлений-деклараций (но не ранее 05.06.2023 до 31.08.2023) МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» |