Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2025                                                                                                                          № 1395

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО                                г. Железногорск  от 04.12.2024 № 2367 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2025 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 21 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2024 № 2367 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2025 год» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению строку 7 изложить в новой редакции:

«

| 7. | Котельная № 2 ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» | котел № 1 ДКВР -10/13 | 16.05.2025-15.07.2025 | 16.05.2025-27.07.2025 и 12.08.2025-15.09.2025 без отключения потребителей, 28.07.2025-11.08.2025 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды | Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | котел № 2 ДКВР -10/13 | 16.07.2025-15.09.2025 |  |  |
|  |  | котел № 3 ДКВР -10/13 | 16.05.2025-15.09.2025 |  |  |
|  |  | котел № 4 ДЕ-10/14ГМ | 16.05.2025-15.07.2025 |  |  |
|  |  | котел №5 ДЕ-10/14ГМ | 18.07.2025-15.09.2025 |  |  |
|  |  | тепловые сети пос. Подгорный | 16.05.2025- 15.09.2025 |  |  |
|  |  | тепловые сети пос. Подгорный | 16.05.2025-19.05.2025 | Гидравлические испытания, полное отключение потребителей на время опрессовки (не более 96 часов) |  |

».

2. Отделу управления проектами и документационного, организационного обеспечения деятельности Администрации ЗАТО                          г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведения населения через сетевое издание «Город и горожане» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Р.И. Вычужанина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в сетевом издании «Город и горожане»  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.gig26.ru).

### Глава ЗАТО г. Железногорск                                                   Д.М. Чернятин