ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» на 2014 год планировалось в размере 477 277 896,12 тыс.рублей, в том числе 89 095 700,00 руб. за счет средств субсидий из бюджета Красноярского края и 388 182 196,12 руб. за счет средств местного бюджета. Ввиду экономии бюджетных средств при проведении торгов на выполнение работ по муниципальной программе фактическое исполнение составило 474 838 981,79 руб. (99,49%), в том числе 89 080 684,46 руб. (99,88% ) за счет средств субсидий из бюджета Красноярского края и 385 758 297,33 руб. (99,38%) за счет средств местного бюджета.

Финансовое исполнение подпрограмм муниципальной программы выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы | Предусмотрено средств, руб. | Кассовые расходы, руб. | Процент исполнения |
| 1 | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения | 345 401 118,16 | 344 112 755,09 | 99,63 |
| 2 | Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения | 1 113 092,92 | 947 966,00 | 85,17 |
| 3 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения | 73 856 000,00 | 72 956 001,2 | 98,78 |
| 4 | Организация благоустройства территории | 56 907 685,04 | 56 822 259,50 | 99,85 |
|  | ИТОГО: | 477 277 896,12 | 474 838 981,79 | 99,49 |

Наименьшее исполнение (85,17%) наблюдается по подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения». Если рассматривать данную подпрограмму по мероприятиям, то очевидно, что не использованы в полном объеме финансовые средства были по двум мероприятиям:

- временное перемещение, хранение, оценка и утилизация брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск (размер не использованных средств составил 20 594,00 руб. или 10,3%). Неисполнение связано с тем, что:

а) в 4 квартале часть автомобилей, хранящихся на специализированной стоянке была признана в установленном порядке муниципальной собственностью и оплачиваться в рамках заключенного по этой статье муниципального контракта не могли,

б) при проведение запроса котировок на оказание услуг по хранению перемещенных транспортных средств участником запроса котировок было осуществлено снижение цены от принятой для этого вида услуг,

- софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения» (размер не использованных средств составил 144 532,92 руб. или 57,81%). Неиспользование средств по данной статье обусловлено тем, что первоначально по данной статье были предусмотрены финансовые средства в размере 250 000,00, но по мере участия Администрации ЗАТО г. Железногорск в краевых программах часть средств была перераспределена на софинансирование расходов на приобретение и установку дорожных знаков на участках автодорог местного значения вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых возможно появление детей за счет средств муниципального дорожного фонда (9 360,00 руб.) и софинансирование расходов на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автодорогах местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда (93 000,00 руб.). Оставшиеся в рамках данного мероприятий резерв на софинансирование возможного участия в краевых программах использован не был.

В рамках реализации мероприятий программы были осуществлены:

а) подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения»:

- выполнен комплекс работ по содержанию 159,05 км дорог общего пользования местного значения, примыкающих тротуаров: осуществлен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог площадью 24 024 м2, проведены работы по выполнению противопаводковых мероприятий и обеспечению безопасного пропуска паводковых и дождевых вод с территории городского кладбища через ул. Тихая, убрано и вывезено 155 100 м3 снега с дорог и 26 500 м3 снега с тротуаров, произведена очистка от снега автогрейдером — 13 070 тыс. м2 проезжей части и автобусных остановок, произведена замена 489 знаков, пришедших в негодность и дополнительно установлены 124 новых стойки для знаков, установлены 6 новых автопавильонов, произведен ремонт 20 ливневых колодцев, произведена промывка 47 560 м труб ливневой канализации, очищено от грязи и ила 1 511 ливневых колодцев, нанесено дорожной разметки 23 899 м2, проведено профилирование 1 497,6 км покрытия и обочин, очищено от рыхлого и примерзшего к асфальту снега с 11,75 млн.м2 тротуаров, осуществлено подметание городских тротуаров площадью 42,33 млн. м2, очищено от щебня и песка 6 907 795 м2 дорог и пр.,

- выполнение комплекса работ по содержанию 19378 деревьев, 206 575 кустарников, 1 293 130,2 кв.м. газонов, 10 140,6 кв.м. цветников: произведена формовочная стрижка 3 837 деревьев, вырезка сухих сучьев на 5 908 деревьях, омолаживание 299 деревьев, посажены 436 дерева и 4 953 кустарника, засеяны 2 200 кв. метров газонов и 1 818 кв.м. цветников, высажено 1 216 710 ед. живой цветочной рассады, 45,00 тыс. луковичных растений, 300 кустов роз, окошены 3 439 000 кв. м газонов, установлены новые кованые диваны – 38 шт. и пр.

- завершена реконструкция участка автомобильной дороги ул. Красноярская на участке от ул. Промышленная до Школы космонавтики,

- завершено строительство транспортной развязки, связывающей пр. Ленинградский и ул. Красноярская,

- проведен ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Южная на участке от ул. Красноярская до пр. Ленинградский,

б) подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»:

- приобретены и установлены 8 знаков «Дети» на трех участках дорог общего пользования вблизи общеобразовательных учреждений,

- обустроены 17 пешеходных переходов в соответствии с требованиями нормативной документации с установкой 14 Г-образных стоек на семи пешеходных переходах (ул. 60 лет ВЛКСМ), 5 стоек, 96 знаков,

- организована работа по эвакуации брошенных автотранспортных средств. В работе в течение года находилось 47 автотранспортных средств. В рамках мероприятий проводилась оплата ранее перемещенных на специализированную стоянку 7 автомобилей,

- проведено 28 конкурсов по безопасности дорожного движения в детских дошкольных учреждениях, 9 мероприятий в детских оздоровительных лагерях и 2 в пришкольных лагерях,

- установлено 3 баннера по тематике безопасность дорожного движения, а так же приобретена и распространена полиграфическая продукция по тематике безопасность дорожного движения в количестве 3000 штук,

в) подпрограмма «Cоздание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения»:

- организованы пассажирские перевозки по 9 маршрутам муниципальной программы пассажирских перевозок и 13 коммерческим маршрутам с общим пробегом автобусов на маршрутах в 2014 году 5 403 тыс. км.,

г) подпрограмма «Организация благоустройства территории»:

- организовано содержание пляжей г. Железногорск, пос. Новый Путь, Подгорный, спасательной станции, гидротехнических сооружений, городских часов, общественных туалетов,

- организовано содержание и текущий ремонт скамей, урн на территории города, содержание, ремонт фонтана пл. Королева,

- обеспечено обслуживание 127,9 км сетей уличного освещения, 3026 светильников, 68 светофорных установок, 175 дорожных знаков с подсветкой, 118 пунктов питания,

- выполнена по решению суда отмостка и водоотвод в районе 4-го подъезда и прилегающего торца дома №5 по ул. Ленина,

- проведены работы по замене покрытия нижней террасы пл. Победы с плит ТШ на брусчатку,

- осуществлен демонтаж рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек.

Целевые показатели и показатели результативности, устанавливаемые при формировании программы выполнены в полном объеме. По некоторым позициям наблюдается превышение достигнутых значений над плановыми:

- отношение количества автобусных остановок, оборудованных павильонами ожидания, к общему количеству остановок достигло значений в 68,8% вместо ожидаемых 65,3%,

- количество совершенных ДТП с участием пострадавших сократилось до 70 в год, вместо ожидаемых 85.

Все вышесказанное позволяет судить о том, что цели, поставленные в программе и нашедшие свое отражение в виде мероприятий программы, достигнуты.

Руководитель УГХ Л.М.Антоненко

Исп. Масалов Ю.С.

76-55-10