ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск за 2015 год»

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» на 2015 год планировалось в размере 21 965764,00 тыс.рублей. Ввиду экономии бюджетных средств при проведении торгов на выполнение работ по муниципальной программе фактическое финансирование в 2015 году составляло 21 956769,5 тыс.рублей.

Программные мероприятия 2015 года выполнены в срок и в полном объеме. Содержание и эксплуатация полигонов ТБО ЗАТО Железногорск, площадки временного накопления коммунальных отходов г.Железногорска производилось качественно в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. Ликвидированы более 18 объектов несанкционированного размещения отходов производства и потребления на территории ЗАТО Железногорск. Организован и проведен конкурс «Лучший сад». По результатам конкурса реализованы 9 проектов, направленных на благоустройство садоводческих товариществ. В целях развития экологического образования и просвещения организованы и проведены общегородские субботники по уборке водоохранных зон Кантатского водохранилища в рамках Всероссийской акции «Зеленая Россия», субботник по уборке водоохранных зон озера пос.Новый Путь. Проведены акарицидные обработки 30 га мест массового отдыха на территории ЗАТО Железногорск.

Руководитель УГХ Л.М. Антоненко

Исп.Шахина И.А.

76-55-62