ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» за 2018 год

Финансирование муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» на 2018 год планировалось в размере 48 467 669,81 рублей, в том числе 26 839 416,53 руб. за счет средств субсидий из федерального бюджета, 16 523 483,47 за счет средств субсидий из бюджета Красноярского края и 5 104 769,81 руб. за счет средств местного бюджета. Все запланированные мероприятия и расходы по ним выполнены в полном объеме.

Данная программа была выделена в отдельную муниципальную программу из подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2017 год» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» и разработана в соответствии с методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы, утвержденных Приказом Минстроя России от 06.04.2017 N 691/пр.

Финансовое исполнение муниципальной программы выглядит следующим образом:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы | Предусмотрено средств, руб. | Кассовые расходы, руб. | Процент исполнения |
| 11 | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды | 44 635 050 | 44 635 050 | 100% |
| 22 | Субсидии в форме гранта управляющей организации на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий | 3 832 619,81 | 3 832 619,81 | 100% |
|  | ИТОГО: | 48 467 669,81 | 48 467 669,81 | 100% |

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» за 2018 год выполнены работы:

- проведены работы по благоустройству 79-х дворовых территорий: на 79-и дворовых территориях выполнен ремонт проезда дворовой территории; на 40-а территориях, помимо ремонта проезда, установлены урны и лавочки; на 9-х территориях выполнены работы по обеспечению освещения территории с помощью энергосберегающего оборудования; на 1-ой территории установлены игровые и спортивные снаряжения,

- проведены работы по благоустройству общественной территории — пешеходной части пр. Курчатова на участке от площади Победы до ул. Королева, определенной гражданами ЗАТО Железногорск по итогам голосования, с устройством зон отдыха и пандусов, что позволило привлечь на данную общественную территорию различные группы населения, в том числе с ограниченными способностями.

Целевые показатели и показатели результативности, устанавливаемые при формировании программы, по большей части выполнены.

Показатель «Количество соглашений Администрации ЗАТО г. Железногорск, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по участникам адресного перечня объектов недвижимого имущества приложения № 3» обусловлен заявительным характером заключения соглашения и возлагает дополнительные финансовые издержки на выполнение работ по благоустройству на юридических лиц. Ни одного заявления о заключении соглашения о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Администрацию ЗАТО г. Железногорск за период 2018 года не поступало.

Все вышесказанное позволяет судить о том, что цели, поставленные в программе и нашедшие свое отражение в виде мероприятий программы, достигнуты.

Руководитель УГХ Л.М. Антоненко