ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» за 2019 год

1. Информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, которые планировалось достигнуть в ходе реализации муниципальной программы, и фактически достигнутое состояние.

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» за 2019 год выполнены работы:

- благоустройству 73 дворовых территорий: на 38 дворовых территориях выполнен ремонт проезда дворовой территории; на 14 выполнены работы по обеспечению освещения территории с помощью энергосберегающего оборудования; на 35 дворовых территориях установлены игровые , спортивные снаряжения, лавки и урны;

- благоустройству общественной территории – ЗАТО г. Железногорск, проспект Курчатова, общественное пространство между МКД №№ 48-56, определенной гражданами ЗАТО Железногорск по итогам голосования, с устройством зон отдыха и пандусов, что позволило привлечь на данную общественную территорию различные группы населения, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;

- благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков).

Финансирование муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на 2019 год планировалось в размере 58 357 963,05 рублей, в том числе 44 547 020,95 руб. за счет средств субсидий из федерального бюджета, 10 426 179,05 за счет средств субсидий из бюджета Красноярского края и 3 384 763,05 руб. за счет средств местного бюджета. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

Кроме того, одним из основных условий участия в данной программе и выполнения работ по благоустройству дворовой территории является софинансирование работ заинтересованными лицами. Размер софинансирования работ собственниками помещений составил 1 861,1 тыс. рублей.

Показатель «Количество соглашений Администрации ЗАТО г. Железногорск, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по участникам адресного перечня объектов недвижимого имущества приложения № 3» обусловлен заявительным характером заключения соглашения и возлагает дополнительные финансовые издержки на выполнение работ по благоустройству на юридических лиц. Ни одного заявления о заключении соглашения о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Администрацию ЗАТО г. Железногорск за период 2019 года не поступало.

Все вышесказанное позволяет судить о том, что цели, поставленные в программе и нашедшие свое отражение в виде мероприятий программы, достигнуты.

Руководитель УГХ Л.М. Антоненко