ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск за 2019 год»

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» на 2019 год планировалось в размере 16 ,814 91 млн. рублей. Ввиду экономии бюджетных средств при проведении торгов, а также не состоявшихся конкурсных процедур на выполнение работ по муниципальной программе фактическое финансирование в 2019 году составило 15,804 139 млн. рублей.

Программные мероприятия 2019 года выполнены в срок.

В рамках реализации данных направлений разработаны и выполнены подпрограммные мероприятия муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск.

По подпрограмме **«**Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск**»** осуществлено:

- Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО Железногорск – 1,3 млн. рублей. Ликвидировано 9 объектов несанкционированного размещения отходов производства и потребления;

- возмещение расходов МП «ЖКХ», связанных с применением регулируемых тарифов на размещение отходов производства на полигоне пос. Подгорный. Предусмотрено 1,00 млн. рублей, в связи с отсутствием востребованности услуги у населения освоено 137,516 тыс. рублей.

Всего из местного бюджета: на реализацию мероприятий выделено – 2,3 млн. рублей, освоено 1, 437 млн. рублей.

Результаты выполнения мероприятий подпрограммы «Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения»:

- проведен конкурс «Лучший сад» на сумму 1,5 млн. рублей. В конкурсе приняли участие 18 садоводческих товариществ. 15 проектов, направленных на улучшение электроснабжения, водоснабжения, дорожного покрытия, стали победителями;

- обработаны от клещей 220 га территорий мест массового отдыха населения ЗАТО Железногорск на сумму 168,97 тыс. рублей;

- разработаны мероприятия комплексного водопонижения, в том числе гидрогеологические изыскания в районе земельных участков, прилегающих к территории садоводческих товариществ №№ 8, 40 ЗАТО Железногорск на сумму 1,480 млн. рублей.

- продолжены работы по отлову и содержанию безнадзорных животных на сумму 1,62 млн. рублей. Отловлено 1058 животных без владельцев.

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения» выделено – 4,917  млн. рублей. В виду экономии в результате проведенных конкурсных процедур освоено 4,769 млн. рублей.

Все мероприятия в области охраны, защиты, воспроизводства (сохранения) лесов на территории ЗАТО Железногорск осуществляются муниципальным бюджетным учреждением «Городское лесное хозяйство» на основании муниципального задания, утверждаемого постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

В 2019 году в рамках муниципального задания обеспечено выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов в части лесовосстановления и лесоразведения, профилактике и тушению лесных пожаров, уборке мусора и аварийных деревьев на территории лесов, расположенных в границах ЗАТО Железногорск, общей площадью 17 961,4 га, в том числе:

- искусственное лесовосстановление на площади 2 га;

- санитарно-оздоровительные мероприятия – расчистка лесов от валежной древесины, нежелательной древесной растительности, стволов усохших деревьев, уборка захламленности, аварийных деревьев;

- проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы на площади 100 га;

- прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос на площади 6,0 га;

- установка и размещение новых капитальных стендов в количестве 3 шт. (пешеходная дорожка вдоль озера от Аллеи, п. Подгорный, район ул. Саянская), замена устаревших стендов на новые (деревня Шивера, поселки Тартат, Подгорный и Новый Путь);

- ликвидация лесных пожаров на площади 238 га;

- прореживание, проходные рубки на общей площади 163,6 га в целях обеспечения повышения продуктивности лесов.

Все мероприятия реализованы за счет средств местного бюджета и собственных средств МБУ «Горлесхоз».

Подпрограммой было предусмотрено – 9,597 млн. рублей, освоено 9,597 млн. рублей.

Руководитель УГХ А.Ф. Тельманова

Исп. Шахина И.А.