ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» за 2021 год

1. Информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, которые планировалось достигнуть в ходе реализации муниципальной программы, и фактически достигнутое состояние.

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» за 2021 год выполнены работы:

- благоустройству 4 дворовых территорий: ремонт 4 дворовых проездов, освещение 1 двора, на 4 дворах установлены лавки, урны, детское и спортивное оборудование;

- благоустройству общественной территории – Территория в районе зданий ул. Толстого, 22, ул. Белорусская, 42 - территория северо-восточнее зданий ул. Белорусская, 45, 45а, определенной гражданами ЗАТО Железногорск по итогам голосования, с устройством зон отдыха и пандусов, что позволило привлечь на данную общественную территорию различные группы населения, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Финансирование муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на 2021 год планировалось в размере 41 410 445,00 руб., в том числе 34 518 725,00 руб. за счет средств субсидий из федерального бюджета, 1 816 775,00 за счет средств субсидий из бюджета Красноярского края и 5 074 945,00 руб. за счет средств местного бюджета. Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. По результатам реализации программы возникла экономия средств в размере 29 480,91 рублей.

Кроме того, одним из основных условий участия в данной программе и выполнения работ по благоустройству дворовой территории является софинансирование работ заинтересованными лицами. Размер софинансирования работ собственниками помещений составил 957 261,79  тыс. рублей.

Все вышесказанное позволяет судить о том, что цели, поставленные в программе и нашедшие свое отражение в виде мероприятий программы, достигнуты.

Показатель «Количество предложений, поступивших по итогам общественного обсуждения проекта Программы» не достигнут в результате поступивших предложений от граждан, которые не соответствовали требованиям предусмотренным Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы (проекта изменений, которые вносятся в действующую муниципальную программу) формирования современной городской среды на 2018-2024 годы, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2017 № 2325.

Руководитель УГХ А.Ф. Тельманова

исп. Петрова Ю.П.