Пояснительная записка к отчёту по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем

граждан ЗАТО Железногорск за 2021 год

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879.

В 2021 году в рамках исполнения Программы реализовано следующее.

По мероприятию «Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для проживания» плановые показатели выполнены. Обследованы три многоквартирных дома по адресам: Поселковая, 39, Пушкина, 20, Комсомольская, 8, которые впоследствии признаны аварийными и подлежащими сносу.

По мероприятию «Оценка рыночной стоимости жилых помещений» плановые показатели перевыполнены. Оценены 14 жилых помещений, 13 из которых – для предоставления под расселение из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, 1 жилая комната – для выкупа.

По мероприятию «Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск» показатели перевыполнены. Подготовлен проект планировки и межевания территории (м/р-он № 6).

По мероприятию «Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества» показатели выполнены. Компенсация выплачена 3 семьям, проживающим в аварийных домах по адресам Комсомольская, 18, Комсомольская, 20.

По мероприятию «Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья». Социальные выплаты получили 5 молодых семей в том числе 4 многодетные.

По мероприятию «Расходы на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по планировке территории» подготовлено два документа территориального планирования и градостроительного зонирования (внесены изменения в генлан ЗАТО Железногорск и  проект планировки и межевания территории п. Новый Путь городского округа ЗАТО город Железногорск).

По мероприятию «Расходы на подготовку схем границ прилегающих территорий» проведена работа по определению границ прилегающих территорий по трем объектам. Однако при выполнении работ было выявлено, что земельные участки, на которых расположены объекты капительного строительства сформированы таким образом, что прилегающая территория к зданиям входит в состав земельного участка, поставленного на кадастровый учет, что стало препятствием непреодолимой силы в достижении показателя «Количество утвержденных схем границ прилегающих территорий».

Руководитель УГ О. В. Витман