ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» за 2022 год

Информация об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления, которые планировалось достигнуть в ходе реализации муниципальной программы, и фактически достигнутое состояние.

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» за 2022 год выполнены работы по:

- благоустройству 8 дворовых территорий: ремонт 5 дворовых проездов, освещение 5 дворов, на 8 дворах установлены лавки, урны, детское игровое оборудование, на 3 дворах устроены пешеходные дорожки, на общую сумму 12 347 421,58 10 105 483,88 рублей, краевого бюджета 531 867,57 руб., местного бюджета 580 005,57 руб. и средств собственников жилых помещений 1 130 064,56 руб.

Общий размер субсидии на благоустройство дворов составил 11 217 357,02 руб.;

- благоустройству общественной территории – Спортивная аллея (Территория от стадиона Октябрь до центральной арки при входе на стадион Труд (Свердлова, 3/1)), определенной гражданами ЗАТО Железногорск по итогам голосования, на общую сумму 26 173 834,98 руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 23 579 464,13 руб., краевого бюджета 1 241 024,44 руб., местного бюджета 1353346,41 руб. При благоустройстве общественной территории выполнены: работы по устройству дорожных покрытий, освещению и видеонаблюдению, озеленению, установке спортивного оборудования, устройство спортивной экстремальной площадки бетонного скейт-парка.

По результатам подведения итогов голосования по выбору общественной территории, отобранной для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, Общественной комиссией по развитию городской среды 15.03.2021 определена территория, прилегающая к городскому озеру г. Железногорска (в районе «народной» тропы и открытой площадки у Кантатского водохранилища (60 лет ВЛКСМ) - Линейный «Нейтрино Парк». Новым значимым источником финансирования для благоустройства общественных территорий стала победа во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной городской среды. Реализация комплекса мероприятий по благоустройству по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды составила 80 000 000,00 руб. за счет средств федерального бюджета.

Расходы на благоустройство объекта: Линейный "Нейтрино-парк" из местного бюджета, включая средства благотворительного фонда, составили 30 083 318,63 руб. из планируемых 41439168, 00 руб. В целях улучшения объекта Линейный "Нейтрино-парк" планировалось выполнить работы по устройству систем водопровода и водоотведения, но ввиду наступления низкого температурного режима работы перенесены на 2023 год.

В целях благоустройства территорий в 2023 году, в 2022 году разработаны: проект благоустройства общественной территории по объекту: "Спортивный бульвар, в границах от спортивного комплекса «Октябрь» до Центральной аллеи, вдоль ул. Парковая", проект благоустройства общественной территории по объекту : "Толгут парк". Стоимость разработки проектов составила 1 195 000, 00 руб. из средств местного бюджета.

Все вышесказанное позволяет судить о том, что цели, поставленные в программе и нашедшие свое отражение в виде мероприятий программы, достигнуты.

Показатель «Количество предложений, поступивших по итогам общественного обсуждения проекта Программы» не достигнут в результате поступивших предложений от граждан, которые не соответствовали требованиям предусмотренным Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы (проекта изменений, которые вносятся в действующую муниципальную программу) формирования современной городской среды на 2018-2024 годы, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2017 № 2325.

И.о. руководителя УГХ Т.В. Синкина

исп. Петрова Ю.П.