Пояснительная записка

к отчету о ходе выполнения муниципальной программы «Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск» за 2022 год

В целом программа в денежном выражении выполнена на 95,93%. Основной причиной не полного выполнения программы в денежном выражении стала не оплата проекта на строительство объекта ритуального назначения.

*Подпрограмма № 1* «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» выполнена на 80,38%.

Мероприятие 1. «Капитальный ремонт тепловой сети на участке от ТК-5 до КПП ПЧ-4» технически выполнено в полном объеме. Работы закрыты по факту. Возникла экономия в размере 435348,18 руб.

Мероприятие 2. «Капитальный ремонт водопровода на участке от ВК-1 до ВК-3» выполнено в полном объеме. Экономия в размере 3512339,71руб. возникла при проведении торгов.

Мероприятие 3. «Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» выполнено в полном объеме. Выполнен капитальный ремонт 140 метров водопроводных сетей Ду 800 мм на участке в районе ул.Курчатова 68-70.

*Подпрограмма № 2* "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск" в денежном выражении выполнена на 96,84 %.

Мероприятие 1 «Организация и содержание мест захоронения в г.Железногорске, пос.Подгорном» выполнено в полном объеме. Работы выполняло МБУ «Комбинат благоустройства» в рамках муниципального задания.

Мероприятие 2. «Строительство объекта ритуального назначения (кладбище)» не выполнено в связи с невыполнением условий договора подрядной организацией. Заключен м/к от 22.03.2022 № 0319300015222000001 с АО «ДОНГИС» на сумму 10735000,0 руб.на разработку проектной документации с созданием информационной модели объекта, выполнением инженерных изысканий и получением положительного заключения государственной экспертизы по объекту «Строительство объекта ритуального назначения». Срок выполнения работ до 01.12.2022 г. По факту работа в полном объеме не выполнена, и не оплачена. Средства перенесены на 2023 год.

Мероприятие 3 « Расходы на финансовое обеспечение затрат, связанных с применением регулируемых цен на банные услуги МП "Нега» выполнено в полном объеме. Количество посетителей бани составило 29210 человек, по льготным тарифам продано 8720 билетов, из них 2670 детям до 14 лет.

Мероприятие 4 «Организация и содержание земельных участков с разрешенным использованием под кладбища в пос. Додоново, Новый Путь, д.Шивера» выполнено в полном объеме, проведена уборка мусора на земеленых участках с разрешенным использованием под кладбища поселков Новый Путь, Додоново, Шивера. Выполнены работы по выкосу травы на земельных участках в пос.Додоново и д.Шивера

5. Мероприятия 5,6,7 – это субсидия краевого бюджета на возмещение затрат теплоснабжающих организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью мазута и стоимостью мазута, учтенной в тарифах на тепловую энергию на 2021, 2022 год. Средства получены ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» в полном объеме.

6. Мероприятие 8 «Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений» выполнено в полном объеме. В 2022 году благоустроено воинское захоронение Власова Владимира Александровича ( лейтенант, родился в г. Красноярске-26. Участвовал в боевых операциях в составе разведгруппы, действовал чётко и собранно, выполняя самые сложные и самые рискованные задания. В бою 18.12.1999 года при штурме телецентра в Новопромысловском районе Чечни был смертельно ранен. За мужество и отвагу награжден орденом «Красной Звезды» и медалью «За Отвагу» (посмертно).

*Подпрограмма № 3* "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железногорск" в финансовом выражении выполнена на 99,9%. В части фактического выполнения запланированных мероприятий подпрограмма выполнена в полном объеме.

Мероприятие 1 «Установка индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды и электрической энергии в квартирах, находящихся в муниципальной собственности» выполнено. В 2022 году установлено:

-ПУ холодной воды 14 шт;

-ПУ горячей воды 22 шт;

-поверка ПУ – 41 шт.

Работы проводятся в заявительном порядке. Все поступившие в течение года заявления об оснащении квартир приборами учета удовлетворены (с учетом сроков проведения торгов на право выполнения работ).

И.о. руководителя УГХ Т.В. Синкина

Исп.Синкина Т.В.

76-55-70