ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск за 2022 год»

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» на 2022 год планировалось в размере 17 153,76 тыс. рублей. Ввиду экономии бюджетных средств при проведении торгов, а также не состоявшихся конкурсных процедур на выполнение работ по муниципальной программе фактическое финансирование в 2022 году составило 17 006,15 тыс. рублей.

Программные мероприятия 2022 года выполнены в срок и в полном объеме.

В рамках реализации данных направлений разработаны и выполнены подпрограммные мероприятия муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск.

По подпрограмме **«**Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск**»** осуществлено:

- Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО Железногорск – 2027,0 тыс. рублей. Ликвидировано 13 объектов несанкционированного размещения отходов производства и потребления;

- обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования на сумму 1 635, 5 тыс. рублей. Обустроено 5 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории пос. Подгорный, с установкой 25 контейнеров. Приобретены 33 контейнера для сбора твердых коммунальных отходов для садоводческих некоммерческих товариществ ЗАТО Железногорск.

По подпрограмме «Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения» проведены и выполнены:

-  отдельные государственные полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев на сумму 3 218,6 тыс. рублей. Отловлено 314 особей животных без владельцев.

- акарицидные обработки мест массового отдыха населения на сумму 174,2  тыс. рублей. В 2022 году обработаны от клещей 209 га территорий мест массового отдыха населения ЗАТО Железногорск.

Приказом Рослесхоза от 25.12.2019 № 1476 «О создании лесничеств на землях населенных пунктов ЗАТО Железногорск Красноярского края, занятых городскими лесами, и установлению их границ» создано лесничество Таёжное общей площадью 2189, 6867 га.

На основании вышеизложенного мероприятия по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов, расположенных в границах ЗАТО Железногорск возложенные на Администрацию ЗАТО г. Железногорск на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» сократились с площади 17961,4 га до 2189,6867 га. При этом противопожарные мероприятия в соответствии с Лесным кодексом РФ и Постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» осуществляются на площади 17961,4 га.

Все мероприятия в области охраны, защиты, воспроизводства (сохранения) лесов на территории ЗАТО Железногорск осуществляются муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» на основании муниципального задания, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

В 2022 году в рамках муниципального задания обеспечено выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов в части лесовосстановления и лесоразведения, профилактики и тушения лесных пожаров, уборки мусора и аварийных деревьев на территории лесов, расположенных в границах ЗАТО Железногорск, общей площадью 17 961,4 га, в том числе:

- искусственное лесовосстановление на площади 2 га;

- санитарно-оздоровительные мероприятия – расчистка территории от валежной древесины, нежелательной древесной растительности, стволов усохших деревьев, уборка захламленности, аварийных деревьев на площади 250 га;

- прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос на площади 18,0 га;

- установка и размещение новых капитальных стендов о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах в количестве 4 шт. (п. Новый Путь, д. Шивера, ул. Саянская и за КПП № 7 в направлении п. Додоново. Вырубка кустарника и скашивание травы возле существующих капитальных стендов в количестве 14 штук;

Все мероприятия реализованы за счет средств местного бюджета.

Финансовое исполнение выделенной субсидии в размере 9 844, 05 тыс. рублей реализовано в полном объеме.

Муниципальный лесной контроль осуществлялся в виде контроля исполнения условий муниципального задания.

И.о. руководителя УГХ Т.В. Синкина