ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск за 2023 год»

Финансирование мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» на 2023 год планировалось в размере 24 751, 36 тыс. рублей. Ввиду экономии бюджетных средств при проведении торгов, а также не состоявшихся конкурсных процедур на выполнение работ по муниципальной программе фактическое финансирование в 2023 году составило 22 740, 69 тыс. рублей.

Программные мероприятия 2023 года выполнены в срок и в полном объеме.

В рамках реализации данных направлений разработаны и выполнены подпрограммные мероприятия муниципальной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск.

По подпрограмме **«**Обращение с отходами на территории ЗАТО Железногорск**»** осуществлено:

- ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗАТО Железногорск на сумму 5000,0 тыс. рублей. Ликвидировано 23 объекта несанкционированного размещения отходов производства и потребления;

- обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования на сумму 3 413,35 тыс. рублей. Обустроено 5 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории г. Железногорска. Приобретены 167 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов для садоводческих некоммерческих товариществ ЗАТО Железногорск и управляющих организаций многоквартирных жилых домов.

В целях недопущения образования несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления на территории ЗАТО Железногорск приобретены 13 фотоловушек на сумму 324,8 тыс. рублей.

Актуализирован реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории ЗАТО Железногорск на сумму 50,8 тыс. рублей. Схема размещения мест (площадок), реестр мест (площадок) размещены на сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По подпрограмме «Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение социально-экономических условий проживания населения» проведены и выполнены:

-  отдельные государственные полномочия по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию животных без владельцев на сумму 3332,36 тыс. рублей. Отловлено 199 особей животных без владельцев.

- акарицидные обработки мест массового отдыха населения на сумму 180,90  тыс. рублей. В 2023 году обработаны от клещей 170 га территорий мест массового отдыха населения ЗАТО Железногорск.

Приказом Рослесхоза от 25.12.2019 № 1476 «О создании лесничеств на землях населенных пунктов ЗАТО Железногорск Красноярского края, занятых городскими лесами, и установлению их границ» создано лесничество Таёжное общей площадью 2189, 6867 га.

Все мероприятия в области охраны, защиты, воспроизводства (сохранения) лесов на территории ЗАТО Железногорск осуществляются муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» на основании муниципального задания, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

В 2023 году в рамках муниципального задания обеспечено выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов в части лесовосстановления, профилактики и тушения лесных пожаров, уборки мусора и аварийных деревьев на территории лесов, расположенных в границах ЗАТО Железногорск.

- искусственное лесовосстановление на площади 2 га;

- санитарно-оздоровительные мероприятия – расчистка территории от валежной древесины, нежелательной древесной растительности, стволов усохших деревьев, уборка захламленности, аварийных деревьев на площади 250 га;

- прочистка и обновление противопожарных минерализованных полос на площади 18,0 га;

- установка и размещение новых капитальных стендов о соблюдении правил пожарной безопасности в лесах в количестве 4 шт. (п. Подгорный, в районе ул. Весовая, за КПП № 1 и в районе карьера п. Новый Путь). Вырубка кустарника и скашивание травы возле существующих капитальных стендов в количестве 16 штук (в районе КПП №№ 2, 3, 3А, п. Подгорный, п. Тартат, п. Новый Путь, п. Додоново и д. Шивера);

Все мероприятия реализованы за счет средств местного бюджета.

Финансовое исполнение выделенной субсидии в размере 10 193, 87 тыс. рублей реализовано в полном объеме.

Муниципальный лесной контроль на территории ЗАТО Железногорск осуществляется в соответствии с Положением о муниципальном лесном контроле на территории ЗАТО Железногорск, утвержденным Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.09.2021 № 11-116 Р, а также постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск «Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля на территории ЗАТО Железногорск». Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального лесного контроля на территории ЗАТО Железногорск не применяется, плановые проверки не проводились. Оснований для проведения внеплановых проверок не установлено. В результате, нарушений в отношении лесных участков на территории ЗАТО Железногорск не выявлено.

И.о. руководителя УГХ Ю.С. Масалов