Пояснительная записка к отчёту по муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» за 2024 год

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск» (далее – Программа) утвержденная постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879, направлена на решение следующих задач:

1. Установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск.

2. Приведение в соответствие градостроительной документации.

3. Возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества, при расселении из аварийных домов.

4. Установление границ прилегающих территорий, границ размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок технических и других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства.

5. Предоставление молодым семьям - участникам мероприятия социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрены расходы в размере 25 452 670,00 рублей, (в редакции постановлении Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2024 № 2373 «О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879 «Об утверждении Муниципальной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск»), в том числе:

- федеральный бюджет – 1 031 288,08 рублей;

- краевой бюджет – 1 031 288,08 рублей;

- местный бюджет – 1 031 288,08 рублей.

Программой предусмотрена реализация 8 мероприятий.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятий | Уточненные ассигнования 2024 год, руб. | Целевой показатель | Фактическое исполнение |
| Мероприятие №1 «Обследование многоквартирных домов для признания непригодных для проживания» | 630000,00  средства местного бюджета | не менее 4 | Обследовано 12 многоквартирных домов, расположенных по адресу:  ул. Северная, д. 20, ул. Комсомольская, д.7,ул. Октябрьская, д. 23, ул. Пушкина, д. 19, ул. Калинина, д. 30, проезд Поселковый, д. 4, ул. Поселковая, д. 29, СНТ № 40, переулок Березовый, участок № 1, СНТ № 40 «Поляна», переулок 2- Березовый, д. 1, ул. Комсомольская, д. 1, ул. Пушкина д. 29, ул. Калинина, д. 18, ул. Свердлова д. 61. |
| Мероприятие №2 «Оценка рыночной стоимости жилых помещений» | 400 000,00  средства местного бюджета | не менее 30 | Произведена оценка 39 жилых помещений |
| Мероприятие №3 «Подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск» | 140 000,00  средства местного бюджета | не менее 3 | Разработано 0 проектов в связи с тем, что проводилась процедура утверждения внесения изменений в генеральный план и в правила землепользования и застройки. |
| Мероприятие №4 «Расходы на возмещение ущерба гражданам, понесенного ими в результате отчуждения принадлежащего им имущества» | 17 060 670  средства местного бюджета | не менее 4 | Компенсацию на возмещение ущерба, понесенного ими в результате отчуждения им имущества получили 7 семей, на общую сумму 10 063 247,87 рублей |
| Мероприятие №5 «Расходы на подготовку схем границ прилегающих территорий» | 100 000,00  средства местного бюджета | не менее 10 | Проведена работа по определению границ прилегающих территорий по 22 объектам |
| Мероприятие №6 "Расходы на подготовку схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, стоянок технических и других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства" | 0,00 | не менее 1 | Обращений граждан в Управление градостроительства не было |
| Мероприятие № 7 "Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья" | 6972000  средства федерального бюджета 1031288,08  средства регионального бюджета  3240711,92  средства местного бюджета 2700000,00 |  | Социальные выплаты получили 8 семей |
| Мероприятие № 8 "Обследование строительных конструкций зданий" | 150000,00  средства местного бюджета |  | Финансирование предусматривалось на проведение комплексного обследования объекта капитального строительства – нежилого здания клуба «Спутник», 06.09.2024 был заключен муниципальный контракт на выполнение работ, работы приостановлены в связи с тем, что 12.10.2024 здание клуба «Спутник» сгорело. |